ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к профессиональному стандарту
«Руководитель проектов в области информационных технологий»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Определения, обозначения и сокращения	2

2.	Общая характеристика вида профессиональной деятельности, трудовых функций	12

2.1 Информация о перспективах развития вида профессиональной деятельности	12

2.2. Краткое содержание профессии	14

2.3. Функциональные области деятельности	15

2.4 Описание обобщенных трудовых функций и трудовых функций по уровням квалификации	33

2.5. Базовые знания специалиста	46

3.	Основные этапы разработки проекта профессионального стандарта	51

3.1 Информация об организациях, на базе которых проводились исследования	51

3.2 Описание требований к профессиональным экспертам, этапы и методы разработки	55

3.3 Общие сведения о нормативных документах	57

4.	Обсуждение проекта профессионального стандарта	58

4.1 Круглый стол «Новые профессиональные стандарты в области ИТ»	58

4.2 Круглый стол в формате вебинара	58

4.3 Группа в сети Facebook	59

4.4 Группа в сети LinkedIn	59

4.5 Список мероприятий	59

4.6 Список публикаций	60

4.7 Обсуждение проекта профстандарта «Руководитель проектов в области информационных технологий» индивидуальное по электронной почте и другим каналам связи	61

5.	Список использованных источников	62

Приложение А	63

Приложение Б	79

Приложение В	95

Приложение Г	97

Определения, обозначения и сокращения

В настоящей пояснительной записке применяются следующие обозначения и сокращения с соответствующими определениями, как определено в Таблица 1.

Таблица 1 - Обозначения и сокращения

| № п/п | Обозначение / сокращение | Определение |
| --- | --- | --- |
|  | ИТ | Информационные технологии |
|  | ИС | Информационная система |
|  | ПО | Программное обеспечение |
|  | ПП | Программный продукт |
|  | ЖЦ | Жизненный цикл [как правило, проекта] |
|  | НИР | Научно-исследовательские работы |

В настоящей пояснительной записке применяются следующие термины с соответствующими определениями, как указано в Таблица 2.

Таблица 2 - Термины и определения

| № п/п | Термин | Определение |
| --- | --- | --- |
|  | Аппаратные средства (аппаратное обеспечение) | Электронные и механические части вычислительного устройства, исключая программное обеспечение и данные (информацию, которую вычислительная система хранит и обрабатывает). Аппаратные средства включают: компьютеры, внешние устройства и диагностическую аппаратуру, энергетическое оборудование, батареи и аккумуляторы. |
|  | Архитектура ИС | 1. Концепция, определяющая модель, структуру, выполняемые функции и взаимосвязь компонентов информационной системы. 2. Часть проектной работы, направленной на создание документации для реализации информационной системы. Архитектурное решение базируется на требованиях бизнес-архитектуры (Бизнес-требованиях). |
|  | Базовый элемент конфигурации (элемент конфигурации). | Объект конфигурации, выполняющий законченную функцию. [10] |
|  | Бизнес-процесс | Совокупность взаимосвязанных действий, преобразующих входы в полезные выходы и направленных на создание определенного продукта или услуги для потребителей. |
|  | Верификация | 1. Подтверждение посредством представления объективных свидетельств (3.8.1) того, что установленные требования (3.1.2) были выполнены. [4] 2. Способ подтверждения, проверка с помощью доказательств, каких-либо теоретических положений, алгоритмов, программ и процедур путем их сопоставления с опытными (эталонными или эмпирическими) данными, алгоритмами и программами. 3. Инструмент управления качеством, направленный на установление факта того, что мы делали все правильно в ходе производства выходного продукта. |
|  | Дефект | Невыполнение требования (3.1.2), связанного с предполагаемым или установленным использованием. [4] |
|  | Жизненный цикл проекта | Набор, как правило, последовательных и иногда перекрывающихся фаз проекта, названия и количество которых определяются потребностями в управлении и контроле организации или организаций, вовлеченных в проект, характером самого проекта и его прикладной областью. Жизненный цикл документируется в соответствии с принятой в проекте или на предприятии методологией, может определяться или формироваться уникальными аспектами организации, отрасли промышленности или используемой технологии. [1] |
|  | Заинтересованные стороны (сторона) проекта | Лицо или организация (например, потребитель, спонсор, исполняющая организация или общественность), которые активно вовлечены в проект, или на чьи интересы могут позитивно или негативно повлиять исполнение или завершение проекта. Заинтересованная сторона также может оказывать влияние на проект и его результаты. [1] |
|  | Запросы заказчика | Обращение заказчика или пользователя ИС с просьбой об изменении каких-либо характеристик ИС или о разъяснении каких-либо вопросов, связанных с эксплуатацией ИС. |
|  | Запросы на изменение | Запросы на увеличение или уменьшение содержания проекта, изменение стратегий, процессов, планов или процедур, изменение цен или бюджетов или пересмотр расписаний. [1] |
|  | Идентификация конфигурации | 1. Выбранные элементы конфигурации и их взаимосвязи должны описывать структуру продукции. Элементы конфигурации должны быть идентифицированы с использованием установленных критериев. Элементы конфигурации должны быть выбраны таким образом, чтобы функциональными и физическими характеристиками можно было управлять автономно для достижения полного выполнения конечной функции элемента. [10] 2. Один из процессов конфигурационного управления (управления конфигурацией), состоящий из выбора элементов конфигурации для ИС и записи их физических и функциональных характеристик в технической документации. |
|  | Интеграционное тестирование | Интеграционное тестирование – один из видов тестирования программного обеспечения, когда программные модули объединяются и тестируются совместно. |
|  | Информационная система | Совокупность информационного, технического, программного и организационного обеспечения, а также персонала, предназначенная для того, чтобы своевременно обеспечивать надлежащих людей надлежащей информацией. |
|  | Команда проекта | Участники проекта, которые непосредственно выполняют работы в проекте большую часть своего рабочего времени. |
|  | Контроль качества | Процесс контроля и записи результатов действий, направленных на обеспечение качества, для оценки исполнения и разработки рекомендаций относительно необходимых изменений. [1] |
|  | Конфигурация | Задокументированные взаимосвязанные функциональные и физические характеристики продукции. [10] |
|  | Конфигурационное управление (управление конфигурацией) | Скоординированные действия, направленные на формирование и контроль конфигурации. [10] |
|  | Корректирующие действия | Действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия (3.6.2) или другой нежелательной ситуации. [4] |
|  | Модульное тестирование | Проверка на корректность отдельных модулей исходного кода программы. |
|  | Несоответствие | Невыполнение требования [4] |
|  | Нетиповая ИС | ИС на базе модифицированного ПП относительно поставки (функциональность и комплектность) производителя. |
|  | Обеспечение качества | 1. Часть менеджмента качества (3.2.8), направленная на создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены. [4] 2. Процесс проверки соблюдения требований к качеству и результатов измерений в процессе контроля качества для обеспечения применения соответствующих стандартов качества и оговоренных требований. [1] |
|  | Оптимизация работы ИС | Улучшение нефункциональных характеристик ИС (таких, как быстродействие, отказоустойчивость, надежность, масштабируемость и т.д.) при сохранении ее исходных функциональных характеристик. |
|  | Организационное окружение | Окружение, в котором выполняются проекты и управление проектами, шире, чем сам проект. Понимание данного более широкого контекста помогает обеспечить осуществление деятельности в соответствии с целями предприятия и управление деятельностью, согласно установившимся практическим методологиям организации. [1] |
|  | Офис управления проектами (Project Management Office) | Подразделение организации или орган, осуществляющий различные функции, относящиеся к централизации и координации управления проектами, входящими в его компетенцию. Функции офиса управления проектами могут варьироваться от предоставления поддержки в управлении проектами до фактического несения ответственности за непосредственное управление проектом. Офиса управления проектами может являться заинтересованной стороной проекта, если он несет прямую или косвенную ответственность за результат проекта. [1] |
|  | Подтверждение (валидация) | 1. Подтверждение посредством представления объективных свидетельств (3.8.1) того, что требования (3.1.2), предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены. [4] 2. Доказательство того, что требования конкретного внешнего потребителя или пользователя продукта, услуги или системы удовлетворены. Валидацию не следует путать с верификацией. 3. Инструмент управления качеством, направленный на установление факта того, что мы сделали «правильный» (то есть, такой как хотел пользователь, заказчик) продукт. |
|  | Предметная область | 1. Часть реального мира, рассматриваемая в пределах определенного контекста. Под контекстом понимается, например, область исследования или область, которая является объектом некоторой деятельности. 2. Целенаправленная первичная трансформация картины внешнего мира в некоторую умозрительную картину, определенная часть которой фиксируется в ИС в качестве алгоритмической модели фрагмента действительности. Понятие предметной области было введено в начале 80-х годов прошлого века, когда учеными в области ИС была осознана необходимость использовать семантические модели для представления информации в компьютерных системах. Так же как требования к компьютерной системе формируются средствами естественного языка, так и информация в компьютерных системах представляется средствами особого языка с определенной семантикой. Такой подход впервые был представлен П. Ченом в 1976 году. |
|  | Предупреждающее действие | Действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия (3.6.2) или другой потенциально нежелательной ситуации. [4] |
|  | Приемо-сдаточные испытания | Форма проведения валидации выходной продукции. |
|  | Прикладное ПО | ПО, которое предназначено для выполнения определенных задач пользователя и рассчитано на непосредственное взаимодействие с ним. |
|  | Программные средства, программное обеспечение | Совокупность компьютерных программ и документации, необходимой для эксплуатации этих программ. |
|  | Программный продукт | Программное обеспечение (ПО), предназначенное для широкого круга покупателей, поставляемое на условиях «как есть», со стандартными функциями. В отличие от заказного ПО, продажа которого может сопровождаться модификацией, дополняющей стандартные (базовые) возможности. |
|  | Проекты малого и среднего уровня сложности | Проекты категории сложности до GL1 оцененные по методу CIFTER, включительно. Подробнее см. [9]. |
|  | Прототип | Быстрая, черновая реализация будущей ИС. Создание прототипов ИС представляет собой метод раннего получения обратной связи по требованиям путем создания рабочей модели ожидаемого продукта до его фактического производства. Некоторые прототипы являются материальными, что позволяет заинтересованным сторонам проекта экспериментировать с моделью своего конечного продукта, а не только беседовать об абстрактных представлениях своих требований. [1] |
|  | Реверс-инжиниринг бизнес-процессов | Исследование недокументированного бизнес-процесса с целью понимания того, как он функционирует, и его документирования. |
|  | Репозиторий проекта | Совокупность всех данных, относящихся к проекту и место(а) их хранения. |
|  | Риск | Неопределенное событие или условие, наступление которого отрицательно или положительно сказывается на целях проекта. [1] |
|  | Система контроля версий (Система управления версиями) | Программное обеспечение для организации работы с изменяющейся информацией. Система управления версиями позволяет хранить несколько версий одного и того же документа, при необходимости возвращаться к более ранним версиям, определять, кто и когда сделал то или иное изменение. Наиболее широко используются при разработке программного обеспечения для хранения исходных кодов разрабатываемой программы. Управление версиями используется в инструментах конфигурационного управления. |
|  | Системное ПО | Комплекс программ, которые обеспечивают управление аппаратным обеспечением, включая такие его части как процессор, оперативная память, устройства ввода-вывода, сетевое оборудование, выступая как «межслойный интерфейс», с одной стороны – аппаратное обеспечение, а с другой — прикладное ПО. В отличие от прикладного ПО, системное ПО не решает конкретные практические задачи, а лишь обеспечивает работу других программ, предоставляя им сервисные функции, абстрагирующие детали аппаратной и микропрограммной реализации вычислительной системы, управляет аппаратными ресурсами вычислительной системы. |
|  | Статус конфигурации (Отчетность о статусе конфигурации) | Записи и отчеты в установленной форме данных о конфигурации продукции, о статусе предложенных изменений и состоянии выполнения одобренных изменений. [10] |
|  | Стратегия | Набор решений, определяющий способ достижения цели. Общий, недетализированный план какой-либо деятельности, охватывающий длительный период времени. |
|  | Типовая ИС | ИС на базе ПП в поставке (функциональность и комплектность) производителя. |
|  | Требования | 1. Потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным. [4] 2. Определенные условия или характеристики, которым должны соответствовать или которые должны иметь система, продукт, услуга, результат или элемент в соответствии с контрактом, стандартами, характеристиками или другими формальными предписывающими документами. Требования включают выраженные в количественной форме и документированные запросы, пожелания и ожидания спонсора, заказчика и других заинтересованных сторон проекта. [1] |
|  | Трудовое задание | Список задач и инструкции по их выполнению, которые выдаются непосредственным руководителем или наставником до начала работы. Данная формулировка используется в тексте профессионального стандарта для тех трудовых функций, исполнение которых требует только начального уровня профессионального мастерства в рамках описываемой трудовой функции. |
|  | Управление качеством | 1. Скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией (3.3.1) применительно к качеству (3.1.1). [4] 2. Управление качеством проекта включает в себя процессы и действия исполняющей организации, которые определяют политики в области качества, цели и ответственность таким образом, чтобы проект удовлетворял тем потребностям, ради которых он был предпринят. [1] |
|  | Фаза жизненного цикла проекта (Фаза проекта) | Ряд логически связанных операций проекта, обычно завершающихся достижением одного из основных результатов. Фазы проекта обычно выполняются последовательно, но в определенных ситуациях могут перекрываться. Фаза проекта является элементом жизненного цикла проекта. Фаза проекта не является группой процессов управления проектами. [1] |
|  | Физический аудит | Мероприятие, направленное на установление факта того, что в репозитории проекта находится необходимый и достаточный набор базовых элементов конфигурации в соответствии с планами работ. |

Общая характеристика вида профессиональной деятельности, трудовых функций

2.1 Информация о перспективах развития вида профессиональной деятельности

Управление проектами в области информационных технологий (ИТ) – неотъемлемая часть реализации инициатив любых масштабов в области ИТ. Профессиональное и качественное управление проектами позволяет снизить непроизводительные затраты в ИТ-отрасли и повысить вероятность достижения запланированных параметров проекта (бюджета, сроков и необходимого результата).

На практике зачастую случается, что неквалифицированное управление проектами в области информационных технологий приводит либо к существенному перерасходу бюджета проекта и срыву сроков, либо вообще к невозможности достичь целей проекта, нерациональному использованию денежных средств и полной неудовлетворённости заказчика, что крайне негативно сказывается на развитии отечественных информационных технологий.

Работа руководителя проектов в области информационных технологий – это сложная деятельность, требующая значительных трудозатрат и высокой квалификации. Руководитель проектов в области информационных технологий должен владеть специализированными знаниями: методиками, технологиями и инструментальными средствами, позволяющими эффективно организовывать работу в ИТ-проекте. От руководителя проектов в области ИТ требуется большой объем специальных знаний по планированию и контролю именно ИТ-проектов, без которых управление ИТ-проектом не будет эффективным. В настоящее время во многих организациях для руководителей проектов выделены специализированные штатные единицы, (а в проектно-ориентированных организациях – и целые специализированные подразделения). Профессия руководителя проекта официально признана во многих странах мира, существуют соответствующие программы подготовки, профессиональные ассоциации, регулярно публикуются вакансии.

Профессия руководителя проектов особо востребована в области информационных технологий, где данный вид деятельности является неотъемлемой частью эффективной организации создания и вводу в эксплуатацию информационных систем.

Анализ доступных источников (поиск аналогичных профессий и вакансий) показывает, что профессия руководителя проекта в области информационных технологий является востребованной и аналогичные профессии существуют в других странах.

Например, на сайте http://www.onetonline.org/link/summary/15-1199.09 (O-Net Online - база данных профессий общенационального масштаба в США) присутствует описание профессии «15-1199.09 - Information Technology Project Managers», которая по формулировке описания: «Plan, initiate, and manage information technology (IT) projects. Lead and guide the work of technical staff. Serve as liaison between business and technical aspects of projects. Plan project stages and assess business implications for each stage. Monitor progress to assure deadlines, standards, and cost targets are met» и перечню выполняемых задач: «Manage project execution to ensure adherence to budget, schedule, and scope.  Develop or update project plans for information technology projects including information such as project objectives, technologies, systems, information specifications, schedules, funding, and staffing. Monitor or track project milestones and deliverables. Confer with project personnel to identify and resolve problems.  Develop and manage work breakdown structure (WBS) of information technology projects. Submit project deliverables, ensuring adherence to quality standards. Prepare project status reports by collecting, analyzing, and summarizing information and trends. Direct or coordinate activities of project personnel. Establish and execute a project communication plan. Assign duties, responsibilities, and spans of authority to project personnel»очень схожи с предлагаемым профессиональным стандартом «Руководитель проектов в области информационных технологий».

Кроме того, анализ вакансий на ведущих интернет ресурсах (superjob.ru, hh.ru) по данной тематике показывает, что вакансии на позицию руководителя проектов в области информационных технологий (а также на варианты названий «Руководитель IT проектов», «Руководитель проектов в ИТ», «Старший руководитель проектов в области ИТ инфраструктур» и т.д.) публикуются регулярно и в большом количестве, что говорит о востребованности данной специальности на современном рынке труда.

2.2. Краткое содержание профессии

Руководитель проекта в области информационных технологий отвечает за достижение целей проекта в рамках утвержденных заказчиком бюджета и сроков. Осуществляет управление проектами (планирование, организацию исполнения, контроль и анализ отклонений) в области создания и/или ввода в эксплуатацию информационных систем:

- обеспечивает выявление требований к информационной системе (ИС);

- осуществляет оценку сроков и стоимости проекта разработки, ввода в эксплуатацию и послепроектного сопровождения ИС;

- организует работы по обеспечению необходимого уровня качества;

- управляет человеческими ресурсами проекта;

- организует и осуществляет коммуникации между всеми заинтересованными лицами проекта, включая заказчика ИС, пользователей ИС, членов команды проекта;

- управляет рисками проекта;

- управляет закупками, включая управление субподрядчиками;

- направляет работу команды проекта на достижение целей проекта;

- обеспечивает проведение сдачи результатов проекта заказчику;

- участвует в совершенствовании системы управления проектами.

Объекты и средства профессиональной деятельности – команда проекта, информационная система, описание содержания проекта, планы и графики выполнения работ, сметы и бюджеты, инструментальные средства управления проектами, стандарты в области управления проектами; стандарты и методы информационного взаимодействия систем, стандарты и методы организации управления, учета и отчетности на предприятиях.

2.3. Функциональные области деятельности

При разработке профессионального стандарта «Руководитель проектов в области информационных технологий» был разработан и использован обобщенный (типовой) классификатор трудовых функций и трудовых действий, сгруппированных по функциональным областям.

Данный классификатор разрабатывался на основе анализа соответствующих международных и российских стандартов (см. раздел V.Список использованных источников), технологий ведения работ, обсуждения с экспертами.

Разработка классификатора велась методом «сверху-вниз» и «снизу вверх»: от функциональных областей через трудовые функции к трудовым действиям и обратно. Такой подход позволил обеспечить полноту покрытия профессиональной деятельности специалиста.

Конкретные формулировки трудовых функций и трудовых действий на соответствующих уровнях квалификации «Руководителя проектов в области информационных технологий» формировались на основе данного классификатора с учетом специфики профессии и обобщенной трудовой функции.

Обобщенный (типовой) классификатор трудовых функций приведен в Таблица 3.

Таблица 3 - Обобщенный (типовой) классификатор трудовых функций

| Функциональная область | Трудовые функции | Трудовые действия |
| --- | --- | --- |
| Предконтрактные работы | Определение первоначальных требований Заказчика от ИС и возможности их реализации в ИС | Выявление ожиданий заказчика от ИС; Информирование заказчика о возможностях ИС, Определение возможности достижения соответствия ИС ожиданиям заказчика |
|  | Формирование и согласование коммерческого предложения (КП) | Подготовка КП; Согласование КП с заказчиком |
| Управление коммуникациями | Планирование коммуникаций | Разработка плана управления коммуникациями в проекте; Разработка стратегий управления заинтересованными сторонами в проекте. |
|  | Идентификация заинтересованных сторон | Анализ заинтересованных сторон проекта. Создание реестра заинтересованных сторон проекта. |
|  | Распространение информации о ходе выполнения работ | Извещение заинтересованных сторон проекта. Подготовка и рассылка отчетов об исполнении проекта. Представление/презентация проекта заинтересованным сторонам проекта. Сбор обратной связи от заинтересованных сторон проекта |
|  | Управление заинтересованными сторонами | Управление ожиданиями заинтересованных сторон проекта. Инициация запросов на изменение (в том числе, корректирующих действий, предупреждающих действий, запросов на исправление несоответствий). |
| Управление требованиями | Планирование управления требованиями | Разработка плана по управлению требованиями. Согласование планов по управлению требованиями с заинтересованными сторонами. Утверждение планов по управлению требованиями. |
|  | Выявление требований | Сбор данных о запросах и потребностях заказчика Документирование собранных данных |
|  | Анализ требований | Анализ требований Спецификация (документирование) требований Проверка требований (верификация) |
|  | Согласование и утверждение требований | Согласование требований с заинтересованными сторонами. Запрашивание дополнительной информации по требованиям. Утверждение требований. |
| Процесс разработки | Разработка архитектуры информационной системы | Разрабатывает архитектурную спецификацию; Согласует архитектурную спецификацию со своими и заказчиком |
|  | Разработка прототипов информационной системы | Разрабатывает прототип ИС; проводит тесты на проверку корректности архитектурных решений; анализирует результаты тестов; принимает решение о пригодности архитектуры; согласовывает пользовательский интерфейс с заказчиком |
|  | Проектирование и дизайн информационной системы | Разрабатывает структуру программного кода ИС; верифицирует структуру программного кода ИС относительно архитектуры ИС и требований заказчика к ИС; устраняет обнаруженные несоответствия |
|  | Разработка баз данных | Разрабатывает структуры баз данных ИС в соответствии с архитектурной спецификацией; верифицирует структуры баз данных ИС относительно архитектуры ИС и требований заказчика к ИС; устраняет обнаруженные несоответствия |
|  | Кодирование на языках программирования | Разрабатывает код ИС и баз данных ИС; верифицирует код ИС и баз данных ИС относительно дизайна ИС и структуры баз данных ИС; устраняет обнаруженные несоответствия |
|  | Модульное тестирование информационной системы (верификация) | Проводит тестирование разрабатываемого модуля ИС; устраняет обнаруженные несоответствия |
|  | Интеграционное тестирование информационной системы (верификация) | Проводит интеграционное тестирование ИС на основе тест-планов; фиксирует результаты тестирования; анализирует результаты тестирования с точки зрения организации процесса тестирования; разрабатывает предложения по совершенствованию процесса тестирования |
|  | Исправление дефектов и несоответствий | Проводит анализ зафиксированных в системе учета дефектов и несоответствий; устанавливает причины возникновения дефектов и несоответствий; устраняет дефекты и несоответствия; проверяет результат внесенных исправлений дефектов и несоответствий; фиксирует в системе учета факт внесения исправлений |
|  | Создание пользовательской документации к ИС | Разработка руководства пользователя; Разработка руководства администратора; Разработка руководства программиста. |
| Моделирование бизнес-процессов заказчика | Документирование существующих бизнес-процессов организации заказчика (в том числе реверс-инжиниринг бизнес-процессов организации) | Собрать исходные данные у заказчика; Описать БП на основе исходных данных; Согласовать с заказчиком описание БП; Утвердить у заказчика описание БП |
|  | Разработка модели бизнес-процессов заказчика | Собрать исходные данные у заказчика; Разработать модель БП; Согласовать с заказчиком модель БП; Утвердить у заказчика модель БП |
|  | Адаптация бизнес-процессов заказчика к возможностям ИС (м.б. Только при наличии описанных БП) | Собрать исходные данные у заказчика; Смоделировать БП в ИС; Провести анализ функциональных разрывов и скорректировать на основе него существующую модель БП; Согласовать с заказчиком; Утвердить у заказчика |
| Развертывание/ Внедрение (deployment, implementation) ИС | Обучение пользователей ИС | Подготовка программ обучения пользователей; Организация обучения пользователей (график обучения, демобаза, техническая оснащенность учебного класса и т.д.); Обучение пользователей ИС; Выходное тестирование пользователей ИС; Сбор замечаний и пожеланий пользователей для развития ИС. |
|  | Настройка оборудования | Инсталляция оборудования; Настройка оборудования для оптимального функционирования ИС. |
|  | Установка и настройка системного ПО | Установка операционных систем; Настройка операционных систем для оптимального функционирования ИС; Установка СУБД; Настройка СУБД для оптимального функционирования ИС. |
|  | Развертывание ПО ИС у заказчика | Инсталляция ПО ИС на рабочих местах заказчика; Инсталляция серверной части ПО ИС; Настройка ПО ИС для оптимального решения задач заказчика; Параметрическая настройка ПО ИС (в т.ч. настройка прав доступа к ИС). |
|  | Интеграция ИС с существующими ИС | Разработка интерфейсов обмена данными; Разработка форматов обмена данными; Разработка технологии обмена данными между ИС и существующими системами. |
|  | Оптимизация работы ИС | Количественное определение существующих параметров работы ИС; Определение параметров, которые должны быть улучшены и определение новых целевых показателей работы ИС; Оптимизация ИС с целью достижения новых целевых показателей. |
| Управление изменениями | Планирование управления изменениями | Разработка плана управления изменениями. Согласование плана управления изменениями с заинтересованными сторонами проекта. Утверждение плана управления изменениями. |
|  | Анализ запросов на изменение | Определение необходимых изменений в ИС для реализации запроса на изменение. Оценка влияния изменений в ИС на основные параметры проекта (цели, сроки, бюджет). Проведение анализа "что-если" в отношении запрашиваемых изменений. |
|  | Согласование запросов на изменение | Предоставить анализ влияния запрошенных изменений на основные параметры проекта заинтересованным сторонам проекта. Согласовать необходимость внесения изменений с ключевыми заинтересованными сторонами и спонсором проекта. |
|  | Проверка реализации запросов на изменение (верификация) | Контроль фактического внесения изменений в элементы ИС. Изменение статуса проверенных запросов на изменение в системе учета. |
| Управление безопасностью | Управление информационной безопасностью | Разработка договоров о неразглашении. Согласование договоров о неразглашении. Подписание договоров о неразглашении. Разграничение прав доступа к репозиторию проекта. |
|  | Управление финансово-экономической безопасностью | Планирование и согласование финансирования проекта с заказчиком. Отслеживание своевременного поступления денежных средств. |
| Управление качеством | Планирование качества | Определение стандартов в области качества, которым необходимо следовать в проекте. Разработка плана по управлению качеством. Согласование планов по управлению качеством с заинтересованными сторонами. Утверждение планов по управлению качеством. |
|  | Обеспечение качества | Проведение аудитов качества Анализ исполнения процессов проекта Инициация запросов на изменение (в том числе, корректирующих действий, предупреждающих действий, запросов на исправление несоответствий). |
|  | Контроль качества | Подтверждение уровня качества исполнения процессов. Подтверждение уровня качества внесенных изменений. |
|  | Проведение приемо-сдаточных испытаний (валидация) | Организация проведения приемо-сдаточных испытаний. Организация подписания документов по результатам приемо-сдаточных испытаний. |
| Управление закупками | Планирование закупок | Определение потребностей в закупках. Принятие решений "производить или покупать". Разработка описания продукта для поставщиков. Разработка критериев выбора поставщиков. |
|  | Выбор поставщиков | Рассылка запросов на предложение поставки. Сбор предложений поставщиков. Отбор поставщиков. |
|  | Исполнение закупок | Контроль уровня качества поставленной продукции или услуг. Управление несоответствующей продукцией. |
|  | Закрытие закупок | Подтверждение (валидация) закупленной продукции или услуг. |
| Конфигурационное управление | Планирование конфигурационного управления | Разработка плана конфигурационного управления Разработка правил именования и версионирования базовых элементов конфигурации Разработка правил использования репозитория проекта Разработка плана по резервированию и архивированию репозитория проекта |
|  | Идентификация конфигурации | Определение базовых элементов конфигурации ИС Присвоение версий базовым элементам конфигурации ИС Установление базовых версий конфигурации ИС |
|  | Отчетность по статусу конфигурации | Ведение истории изменения базовых элементов конфигурации ИС Ведение истории изменения базовых версий конфигурации ИС Предоставление отчетности о статусе базовых элементов конфигурации ИС Предоставление отчетности о записях конфигурационного управления: дефекты, запросы на изменение, проблемы. |
|  | Аудит конфигураций | Проведение формального физического аудита конфигурации ИС. Проведение формального функционального аудита конфигурации ИС. Проведение формального квалификационного аудита конфигурации ИС. |
|  | Установление репозитория проекта | Создание репозитория проекта для хранения базовых элементов конфигурации Определение прав доступа для репозитория проекта |
|  | Управление выпуском и поставкой | Управление сборкой программных базовых элементов конфигурации ИС. Управление выпуском релизов ИС. |
| Управление договорными отношениями | Планирование управления договорами | Определение перечня и типов договоров, которые необходимо заключить. Разработка графика заключения договоров. Планирование денежных потоков, необходимых для выполнения условий договоров. |
|  | Заключение договоров | Подготовка договоров. Согласование договоров внутри своей организации. Согласование договоров с контрагентами. Подписание договоров. |
|  | Мониторинг и управление выполнением договоров | Формальный контроль договорных обязательств по срокам поставок и платежей. Мониторинг рисков, связанных с выполнением договоров. Решение спорных вопросов по договорам. Подготовка отчетности о статусе исполнения договоров. |
|  | Заключение дополнительных соглашений к договорам | Проведение переговоров об изменении условий договоров. Подготовка дополнительных соглашений к договорам. Согласование дополнительных соглашений к договорам внутри своей организации. Согласование дополнительных соглашений к договорам с контрагентами. Подписание дополнительных соглашений к договорам. |
|  | Закрытие договоров | Аудит выполненных договоров. Проведение переговоров об урегулировании проблем. Получение подтверждения выполненных обязательств по договору. Предоставление и подписание актов выполненных работ. |
| Поддержка заказчика | Регистрация запросов заказчика | Прием запросов заказчика по различным каналам связи. Регистрация запросов заказчика в учетной системе. |
|  | Заключение договоров сопровождения ИС заказчика | Подготовка договоров сопровождения ИС. Согласование договоров сопровождения ИС внутри своей организации. Согласование договоров сопровождения ИС с контрагентами. Подписание договоров сопровождения ИС. |
|  | Обработка запросов заказчика | Определение типа запроса заказчика. Запрос дополнительной информации по соответствующим каналам связи. Назначение ответственного за работу с запросом заказчика. |
|  | Инициация работ по реализации запросов | Информирование заказчика о принятии запроса или об отказе принятия запроса. Планирование работ по запросу. Согласование с заказчиком планов работ по запросу. |
|  | Выполнение работ по запросам заказчика | Выполнение работ по запросу заказчика. Тестирование выполненных работ по запросу. Выявление несоответствий в результатах выполненных работ. Устранение выявленных несоответствий. |
|  | Приемка заказчиком выполненных работ по запросам (валидация) | Демонстрация заказчику результатов выполненных работ по запросу. Получение документального подтверждения выполненных работ. |
|  | Закрытие запросов заказчика | Предоставление и подписание актов выполненных работ. Выставление счетов за выполненные работы. Контроль получения оплат по выставленным счетам. Присвоение запросу статуса "выполнен" в учетной системе. |
| Управление документацией | Планирование управления документацией | Разработка планов по управлению документацией. Согласование планов по управлению документацией с заинтересованными сторонами проекта. Утверждение планов управления документацией. |
|  | Проведение согласований документации | Проведение рабочих согласований документации. Проведение формальных согласований документации. |
|  | Утверждение документации | Утверждение документации в команде проекта. Утверждение документации у заказчика. |
|  | Управление распространением документации | Обеспечение использования актуальных версий документов. Обеспечение заинтересованных сторон проекта необходимыми документами. Оповещение о выпуске новых и обновлении существующих документов. |
|  | Управление хранением документации | Контроль правильности расположения в репозитории проекта, наименования и версионирования документов. Обеспечение резервного копирования документации. Обеспечение архивирования документации. |
| Управление персоналом | Планирование управления персоналом в проекте | Определение потребности персонала в проекте с учетом квалификационных требований. Разработка плана набора персонала в проект. Разработка плана развития персонала в проекте. Разработка плана освобождения персонала из проекта. Разработка системы мотивации персонала в проекте. Согласование планов по управлению персоналом с заинтересованными сторонами. Утверждение планов по управлению персоналом. |
|  | Набор персонала в проект | Проведение переговоров с держателями ресурсов об обеспечении проекта ресурсами. Привлечение альтернативных ресурсов: аналогичных ресурсов, ресурсов с меньшим уровнем квалификации, субподрядчиков, виртуальные команды. |
|  | Командообразование и развитие команды проекта | Обучение команды проекта. Формирование команды проекта. Определение принципов работы в команды проекта и следование им. Обеспечение совместного расположения членов команды проекта. Публичное признание достижений членов команды проекта. Урегулирование конфликтов в команде проекта. |
|  | Управление эффективностью команды проекта | Оценка эффективности работы команды проекта. Корректировка планов управления персоналом в проекте. Оценка эффективности мероприятий по развитию и управлению командой проекта. |
| Управление организацией | Разработка новых инструментов и методов Системы Менеджмента Качества компании в части создания (модификации), ввода в эксплуатацию и сопровождения ИС | Разработка или улучшение регламентов Системы Менеджмента Качества компании в части создания (модификации), ввода в эксплуатацию и сопровождения ИС. Разработка или улучшение шаблонов выходных документов Системы Менеджмента Качества компании в части создания (модификации), ввода в эксплуатацию и сопровождения ИС. Разработка предложений по улучшению в смежных управленческих дисциплинах: управление финансами, управление персоналом, управление качеством. |
|  | Повышение эффективности Системы Менеджмента Качества компании в части создания (модификации), ввода в эксплуатацию и сопровождения ИС | Инициация корректирующих и предупреждающих действий исходя из опыта, полученного при создании (модификации), вводе в эксплуатацию и сопровождении ИС. Предложение действий по улучшению Системы Менеджмента Качества в рамках инициированных корректирующих и предупреждающих действий. Выполнение запланированных мероприятий в рамках корректирующих и предупреждающих действий. |
|  | Обучение новым и измененным регламентам Системы Менеджмента Качества компании в части создания (модификации), ввода в эксплуатацию и сопровождения ИС | Разработка курсов и программ обучения в организации в рамках деятельности по созданию (модификации), вводу в эксплуатацию и сопровождению ИС. Преподавание дисциплин в рамках деятельности созданию (модификации), вводу в эксплуатацию и сопровождению ИС. |
|  | Участие в создании офиса управления проектами | Управление проектом создания офиса управления проектами в компании. Разработка регламентной документации и шаблонов офиса управления проектами. |
|  | Участие в развитии офиса управления проектами в компании | Инициация корректирующих и предупреждающих действий в отношении системы управления компанией. Предложение действий по улучшению системы управления компанией в рамках инициированных корректирующих и предупреждающих действий. |
| Интеграция проекта | Инициация проекта или фазы жизненного цикла проекта | Сбор необходимой информации для инициации. Разработка устава проекта. Согласование устава проекта со спонсором проекта и ключевыми заинтересованными сторонами проекта. Утверждение устава проекта. Разработка предварительной или уточнение утвержденной версии расписания проекта. Разработка предварительной или уточнение утвержденной версии бюджета проекта. Подготовка приказов по открытию проекта и формированию рабочих групп проекта. |
|  | Планирование проекта | Разработка плана управления проектом и частных планов (управление качеством, персоналом, рисками, стоимостью, содержанием, временем, субподрядчиками, закупками, изменениями, коммуникациями) управления проектом. Разработка иерархической структуры работ (ИСР) проекта. Разработка расписания проекта. Разработка бюджета расходов проекта. Разработка плана финансирования проекта. Разработка начального перечня рисков проекта |
|  | Организация исполнения работ проекта | Назначение членов команды проекта на выполнение работ по проекту в соответствии с планами проекта и требуемой квалификацией. Получение и управление необходимыми ресурсами для выполнения проекта (включая материальные, нематериальные, финансовые ресурсы, а также инструменты, оборудование и сооружения). Получение отчетности об исполнении от членов команды проекта по факту выполнения работ, назначенными на них ресурсами. Подтверждение выполненных работ. Организация реализации одобренных запросов на изменение, включая корректирующие действия, предупреждающие действия, запросов на устранение несоответствий. |
|  | Мониторинг и управление работами проекта | Сравнение фактического исполнения проекта с планами работ по проекту. Оценка исполнения на предмет отклонений от утвержденных планов работ по проекту. Прогнозирование хода выполнения работ по проекту на основании утвержденных планов и фактического исполнения работ. Предоставление информации, необходимой для разработки отчетности по проекту. Мониторинг реализации одобренных запросов на изменение. Поддержание в актуальном состоянии планов работ по проекту. Выявление новых рисков, отслеживание существующих рисков для понимания того, что все риски выявлены и мероприятия по работе с ними выполняются и эффективны. Инициация запросов на изменение (в том числе, корректирующих действий, предупреждающих действий, запросов на исправление несоответствий). |
|  | Осуществление общего управления изменениями | Организация рассмотрения и оценки инициированных запросов на изменение. Организация одобрения запросов на изменение. Обновление статусов запросов на изменение в учетной системе. Обновление плановых документов проекта на основании изменений в статусе запросов на изменение. Организация и проведение совещаний по управлению изменениями. |
|  | Завершение фазы жизненного цикла проекта | Оценка достижения целей фазы жизненного цикла проекта. Организация формальной передачи результатов работ по фазе. Организация принятия решения о начале следующей фазы проекта или досрочному завершению проекта на основе анализа результатов работы по фазе. |
|  | Завершение проекта | Организация передачи всех результатов проекта заказчику согласно договору и проектной документации. Получение формального подтверждения о достижении целей проекта и передаче результатов проекта заказчику. Организация архивирования данных проекта. Разработка отчета по проекту и обновление базы знаний компании. Инициация корректирующих и предупреждающий действий в систему менеджмента качества компании на основании полученного в проекте опыта. |
| Управление рисками | Планирование управления рисками | Разработка плана управления рисками. Согласование плана управления рисками с заказчиком и ключевыми заинтересованными сторонами проекта. Утверждение плана управления рисками. |
|  | Идентификация рисков | Разработка реестра рисков. Назначение ответственных за риски. |
|  | Анализ рисков | Качественный анализ рисков. Количественный анализ рисков. Планирование работы с рисками. |
|  | Мониторинг и управление рисками | Анализ эффективности работы с рисками. Анализ тенденций и переоценка рисков. Инициация запросов на изменение (в том числе, корректирующих действий, предупреждающих действий, запросов на исправление несоответствий). |
| Управление субподрядом | Планирование субподряда | Формирование требований к субподрядчикам. Разработка требований к выполняемым работам. Проведение предварительных переговоров. |
|  | Подбор субподрядчиков | Проведение квалификационного отбора. Проведение оценивания персонала субподрядчика. Проведение переговоров и заключение договоров. |
|  | Управление исполнением субподрядных работ | Разработка и согласование планов субподрядных работ. Получение и анализ отчетов о ходе выполнения работ субподрядчиком. Инициация запросов на изменение (в том числе, корректирующих действий, предупреждающих действий, запросов на исправление несоответствий). |
|  | Завершение работ субподряда | Организация проведения приемо-сдаточных испытаний результатов субподрядных работ. Организация подписания документов по результатам приемо-сдаточных испытаний результатов субподрядных работ. |

2.4 Описание обобщенных трудовых функций и трудовых функций по уровням квалификации

Общий подход к выбору квалификационных уровней в профессии «Руководитель проектов в области информационных технологий» может быть проиллюстрирован следующими принципами:

- Первый уровень профессии - «подмастерье».

- Второй уровень - «мастер».

- Третий уровень - «эксперт».

Соответственно данному подходу для профессии «Руководитель проектов в области информационных технологий» были выделены три обобщенных трудовых функции (и, соответственно 3 уровня квалификации: с шестого по восьмой):

Шестой уровень квалификации

Обобщенная трудовая функция: «Управление проектами в области ИТ на основе полученных планов проектов в условиях, когда проект не выходит за пределы утвержденных параметров».

На 6 уровне квалификации руководитель проектов в области информационных технологий должен уметь руководить проектами, которые были спланированы более квалифицированными специалистами и выполняются «нормально», то есть не происходит каких-либо существенных отклонений плановых параметров проекта (содержание, сроки, бюджет) от фактических, установленных по факту анализа хода выполнения проекта.

На данном уровне квалификации роль руководителя проекта в области информационных технологий заключается в организации исполнения работ по проекту, их декомпозиции (детализации) при необходимости, например, распределения одной работы на нескольких исполнителей, получению информации о состоянии выполнения работ и подготовке отчетности для заинтересованных лиц проекта (спонсора проекта, заказчика и т.д.). В случае обнаружения отклонений от плана роль руководителя проектов в области информационных технологий заключается в передаче информации тому, кто осуществляет планирование и принимает решения по отклонениям; получение необходимого управленческого воздействия (решения) и дальнейшее управление выполнением запланированных работ и предоставление  информации о статусе (состоянии) проекта.

На 6 уровне квалификации содержится 30 трудовых функций, которые перечислены в Таблица 4.

Таблица 4 - Трудовые функции 6 уровня квалификации

| Функциональная область (Key Process Areas) | Трудовая функция | Код |
| --- | --- | --- |
| Конфигурационное управление (Configuration Management) | Идентификация конфигурации информационной системы (ИС) в соответствии с полученным планом | А/01.6 |
|  | Ведение отчетности по статусу конфигурации ИС в соответствии с полученным планом | А/02.6 |
|  | Аудит конфигураций ИС в соответствии с полученным планом | А/03.6 |
|  | Организация репозитория проекта в области ИТ в соответствии с полученным планом | А/04.6 |
| Управление изменениями (Change Management) | Проверка реализации запросов на изменение (верификация) в соответствии с полученным планом | А/05.6 |
| Управление договорными отношениями (Contract Management) | Организация заключения договоров в проектах в соответствии с трудовым заданием | А/06.6 |
|  | Мониторинг выполнения договоров в проектах в области ИТ в соответствии с полученным планом | А/07.6 |
|  | Организация заключения дополнительных соглашений к договорам в соответствии с трудовым заданием | А/08.6 |
| Поддержка заказчика (Customer Support) | Регистрация запросов заказчика в соответствии с установленными регламентами | А/09.6 |
| Управление документацией (Documentation Control) | Согласование документации в соответствии с установленными регламентами | А/10.6 |
|  | Управление распространением документации в соответствии с установленными регламентами | А/11.6 |
|  | Контроль хранения документации в соответствии с установленными регламентами | А/12.6 |
| Интеграция проекта (Project Integration) | Сбор информации для инициации проекта в соответствии с трудовым заданием | А/13.6 |
|  | Планирование проекта в соответствии с трудовым заданием | А/14.6 |
|  | Организация исполнения работ проекта в соответствии с полученным планом | А/15.6 |
|  | Мониторинг и управление работами проекта в соответствии с установленными регламентами | А/16.6 |
|  | Общее управление изменениями в проектах в соответствие с трудовым заданием | А/17.6 |
|  | Завершение проекта в соответствии с трудовым заданием | А/18.6 |
| Управление закупками (Purchasing) | Подготовка к выбору поставщиков в проектах в области ИТ в соответствии с трудовым заданием | А/19.6 |
|  | Исполнение закупок в ИТ-проектах в соответствии с трудовым заданием | А/20.6 |
| Управление качеством (Quality Management) | Обеспечение качества в проектах в области ИТ в соответствии с установленными регламентами | А/21.6 |
|  | Организация приемо-сдаточных испытаний (валидация) в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ в соответствии с установленными регламентами | А/22.6 |
| Управление требованиями (Requirements Process) | Организация выполнения работ по выявлению требований в соответствии с полученным планом | А/23.6 |
|  | Организация выполнения работ по анализу требований в соответствии с полученным планом | А/24.6 |
|  | Согласование требований в соответствии с полученными планами | А/25.6 |
| Управление безопасностью (Security Management) | Реализация мер по неразглашению информации, полученной от заказчика | А/26.6 |
| Управление коммуникациями (Communication Management) | Идентификация заинтересованных сторон проекта в области ИТ в соответствии с трудовым заданием | А/27.6 |
|  | Распространение информации в проектах в области ИТ в соответствии с трудовым заданием | А/28.6 |
| Управление рисками (Risk Management) | Идентификация рисков проектов в области ИТ в соответствии с трудовым заданием | А/29.6 |
|  | Анализ рисков в проектах в области ИТ в соответствии с трудовым заданием | А/30.6 |

Седьмой уровень квалификации

Обобщенная трудовая функция: «Управление проектами в области ИТ малого и среднего уровня сложности в условиях неопределенностей, порождаемых запросами на изменения, с применением формальных инструментов управления рисками и проблемами проекта».

На 7 квалификационном уровне руководитель проекта в области информационных технологий должен уметь выполнять все работы, связанные с управлением проектом, самостоятельно, а именно:

- Обеспечить планирование всей деятельности по проекту, включая разработку требований к выходной продукции и планов выполнения работ; осуществить согласование с заинтересованными лицами проекта и утверждение разработанных планов;

- Организовывать выполнение работ по проекту: распределять работы по проекту в соответствии с планами и доступными ресурсами, осуществлять деятельность, направленную на своевременное обеспечение проекта ресурсами со стороны их владельцев: спонсора проекта, заказчика, и т.д.;

- Контролировать результаты выполненных работ и проводить план-фактный анализ на основании согласованных планов и фактически полученных результатов;

- Принимать решения по отклонениям с пониманием последствий своих решений – как они скажутся на достижении целей проекта; при существенных отклонениях от плана (выход за утвержденные параметры проекта) – информирование заинтересованных лиц проекта, выдвижение вариантов действий в условиях отклонений и согласование окончательного решения.

Для успешного управления проектом на данном уровне квалификации руководитель проекта в области информационных технологий должен владеть формальным инструментарием управления изменениями проекта, рисками и проблемами проекта для того, чтобы контролировать в полной мере ход выполнения проекта в условиях неопределенностей, которые, как правило, и появляются в окружении проекта в силу возникновения запросов на изменение и наличия рисков, являющихся следствие не полной информации по проекту.

На 7 уровне квалификации содержится 62 трудовых функции, которые перечислены в Таблица 5.

Таблица 5 - Трудовые функции 7 уровня квалификации

| Функциональная область (Key Process Areas) | Трудовая функция | Код |
| --- | --- | --- |
| Конфигурационное управление (Configuration Management) | Планирование конфигурационного управления в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/01.7 |
|  | Идентификация конфигурации ИС | В/02.7 |
|  | Ведение отчетности по статусу конфигурации ИС | В/03.7 |
|  | Аудит конфигураций ИС в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/04.7 |
|  | Организация репозитория проекта в области ИТ | В/05.7 |
|  | Управление выпуском и поставкой в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/06.7 |
| Управление изменениями (Change Management) | Планирование управления изменениями в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/07.7 |
|  | Анализ запросов на изменение в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/08.7 |
|  | Согласование запросов на изменение в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/09.7 |
|  | Проверка реализации запросов на изменение (верификация) | В/10.7 |
| Управление договорными отношениями (Contract Management) | Планирование управления договорами в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/11.7 |
|  | Организация заключения договоров в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/12.7 |
|  | Мониторинг и управление договорами в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/13.7 |
|  | Организация заключения дополнительных соглашений к договорам в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/14.7 |
|  | Закрытие договоров в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/15.7 |
| Поддержка заказчика (Customer Support) | Организационное и методологическое обеспечение регистрации запросов заказчика в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/16.7 |
|  | Обработка запросов заказчика в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/17.7 |
|  | Закрытие запросов заказчика | В/18.7 |
| Управление документацией (Documentation Control) | Планирование управления документацией в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/19.7 |
|  | Согласование и утверждение документации | В/20.7 |
|  | Управление распространением документации | В/21.7 |
|  | Управление хранением документации | В/22.7 |
| Управление персоналом (Human Resource) | Планирование управления персоналом в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/23.7 |
|  | Привлечение (набор) персонала для работы в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/24.7 |
|  | Командообразование и развитие команды проекта в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/25.7 |
|  | Управление эффективностью команды в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/26.7 |
| Управление организацией (Organization Management) | Подготовка предложений по новым инструментам и методам управления проектами | В/27.7 |
|  | Подготовка предложений по методам повышения эффективности системы управления проектами | В/28.7 |
|  | Формирование предложений по развитию офиса управления проектами в организации | В/29.7 |
| Интеграция проекта (Project Integration) | Сбор информации для инициации проекта в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/30.7 |
|  | Планирование в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/31.7 |
|  | Организация исполнения работ проекта в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/32.7 |
|  | Мониторинг и управление работами проекта в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/33.7 |
|  | Общее управление изменениями в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/34.7 |
|  | Завершение фазы жизненного цикла проекта в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/35.7 |
|  | Завершение проекта в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/36.7 |
| Управление закупками (Purchasing) | Планирование закупок в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/37.7 |
|  | Выбор поставщиков в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/38.7 |
|  | Исполнение закупок в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/39.7 |
|  | Закрытие закупок в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/40.7 |
| Управление качеством (Quality Management) | Планирование качества в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/41.7 |
|  | Обеспечение качества в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/42.7 |
|  | Контроль качества в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/43.7 |
|  | Организация приемо-сдаточных испытаний (валидация) в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/44.7 |
| Управление требованиями (Requirements Process) | Планирование управления требованиями в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/45.7 |
|  | Управление работами по выявлению требований в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/46.7 |
|  | Управление работами по анализу требований в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/47.7 |
|  | Согласование и утверждение требований в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/48.7 |
| Управление безопасностью (Security Management) | Принятие мер по неразглашению информации, полученной от заказчика в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/49.7 |
|  | Принятие мер для своевременного финансирования проектов малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/50.7 |
| Управление субподрядом (Sub-Contract Management) | Планирование субподряда в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/51.7 |
|  | Подбор субподрядчиков в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/52.7 |
|  | Управление исполнением субподрядных работ в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/53.7 |
|  | Завершение работ субподряда в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/54.7 |
| Управление коммуникациями (Communication Management) | Планирование коммуникаций в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/55.7 |
|  | Идентификация заинтересованных сторон в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/56.7 |
|  | Распространение информации в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/57.7 |
|  | Управление заинтересованными сторонами в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/58.7 |
| Управление рисками (Risk Management) | Планирование управления рисками в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/59.7 |
|  | Идентификация рисков в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/60.7 |
|  | Анализ рисков в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/61.7 |
|  | Мониторинг и управление рисками в проектах малого и среднего уровня сложности в области ИТ | В/62.7 |

Восьмой уровень квалификации

Обобщенная трудовая функция: «Управление проектами в области ИТ любого масштаба в условиях высокой неопределенности, вызываемой запросами на изменения и рисками, и с учетом влияния организационного окружения проекта; разработка новых инструментов и методов управления проектами в области ИТ».

На 8 уровне квалификации руководитель проектов в области информационных технологий должен уметь управлять проектами в области информационных технологий любого масштаба и уровня сложности. При этом помимо управления изменениями и рисками в проекте руководитель проекта должен уметь эффективно управлять факторами внешней среды – организационного окружения проекта, то есть, уметь планировать и организовывать достижение целей проекта в условиях данных конкретных ресурсов и ограничений по некоторым параметрам проекта (сроками или бюджету). Уметь эффективно управлять проектами, которые имеют различные заранее заданные ограничения в части своих ключевых параметров: сроков, бюджета, содержания, ресурсов и т.д.

Кроме того на данном уровне квалификации руководитель проекта в области информационных технологий должен уметь разрабатывать новые инструменты и методы управления проектами в смежных управленческих дисциплинах (например, управление персоналом, управление качеством, управление финансами и т.д.) в ИТ-компании, которые (инструменты) необходимы для эффективного управления проектами в области информационных технологий. Разработка новых инструментов и методов должна вестись на основе знаний в области управления проектами и опыта, который получен в ходе управления проектами в области информационных технологий. Такая работа крайне важна для сбора, обобщения и передачи полученного опыта и знаний другим специалистам в области управления.

На 8 уровне квалификации содержится 62 трудовых функции, которые перечислены в Таблица 6.

Таблица 6 - Трудовые функции 8 уровня квалификации

| Функциональная область (Key Process Areas) | Трудовая функция | Код |
| --- | --- | --- |
| Конфигурационное управление (Configuration Management) | Планирование конфигурационного управления в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/01.8 |
|  | Организационное и методологическое обеспечение идентификации конфигурации ИС | С/02.8 |
|  | Организационное и методологическое обеспечение отчетности по статусу конфигурации ИС | С/03.8 |
|  | Аудит конфигураций ИС в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/04.8 |
|  | Организационное и методологическое обеспечение организации репозитория проекта в области ИТ | С/05.8 |
|  | Управление выпуском и поставкой в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/06.8 |
| Управление изменениями (Change Management) | Планирование управления изменениями в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/07.8 |
|  | Анализ запросов на изменение в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/08.8 |
|  | Согласование запросов на изменение в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/09.8 |
|  | Организационное и методологическое обеспечение проверки реализации запросов на изменение | С/10.8 |
| Управление договорными отношениями (Contract Management) | Планирование управления договорами в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/11.8 |
|  | Организация заключения договоров в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/12.8 |
|  | Мониторинг и управление договорами в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/13.8 |
|  | Организация заключения дополнительных соглашений к договорам в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/14.8 |
|  | Закрытие договоров в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/15.8 |
| Поддержка заказчика (Customer Support) | Организационное и методологическое обеспечение регистрации запросов заказчика в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/16.8 |
|  | Организационное и методологическое обеспечение обработки запросов заказчика в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/17.8 |
| Управление документацией (Documentation Control) | Планирование управления документацией в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/18.8 |
|  | Организационное и методологическое обеспечение согласования документации | С/19.8 |
|  | Организационное и методологическое обеспечение управления хранением документации | С/20.8 |
| Управление персоналом (Human Resource) | Планирование управления персоналом в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/21.8 |
|  | Привлечение (набор) персонала в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/22.8 |
|  | Командообразование и развитие команды проекта в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/23.8 |
|  | Управление эффективностью команды в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/24.8 |
| Управление организацией (Organization Management) | Разработка новых инструментов и методов управления проектами | С/25.8 |
|  | Повышение эффективности системы управления проектами | С/26.8 |
|  | Обучение управлению проектами | С/27.8 |
|  | Создание офиса управления проектами | С/28.8 |
|  | Развитие офиса управления проектами в организации | С/29.8 |
| Интеграция проекта (Project Integration) | Сбор информации для инициации проекта в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/30.8 |
|  | Планирование в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/31.8 |
|  | Организация исполнения работ проекта в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/32.8 |
|  | Мониторинг и управление работами проекта в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/33.8 |
|  | Осуществление общего управления изменениями в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/34.8 |
|  | Завершение фазы жизненного цикла проекта в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/35.8 |
|  | Завершение проекта в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/36.8 |
| Управление закупками (Purchasing) | Планирование закупок в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/37.8 |
|  | Выбор поставщиков в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/38.8 |
|  | Исполнение закупок в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/39.8 |
|  | Закрытие закупок в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/40.8 |
| Управление качеством (Quality Management) | Планирование качества в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/41.8 |
|  | Обеспечение качества в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/42.8 |
|  | Контроль качества в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/43.8 |
|  | Организация приемо-сдаточных испытаний (валидация) в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/44.8 |
| Управление требованиями (Requirements Process) | Планирование управления требованиями в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/45.8 |
|  | Управление выявлением требований в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/46.8 |
|  | Управление анализом требований в проектах любого уровня сложности | С/47.8 |
|  | Согласование и утверждение требований в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/48.8 |
| Управление безопасностью (Security Management) | Принятие мер по неразглашению информации, полученной от заказчика в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/49.8 |
|  | Обеспечение своевременного финансирования проектов любого уровня сложности в области ИТ | С/50.8 |
| Управление субподрядом (Sub-Contract Management) | Планирование субподряда в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/51.8 |
|  | Подбор субподрядчиков в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/52.8 |
|  | Управление исполнением субподрядных работ в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/53.8 |
|  | Завершение работ субподряда в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/54.8 |
| Управление коммуникациями (Communication Management) | Планирование коммуникаций в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/55.8 |
|  | Идентификация заинтересованных сторон в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/56.8 |
|  | Распространение информации в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/57.8 |
|  | Управление заинтересованными сторонами в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/58.8 |
| Управление рисками (Risk Management) | Планирование управления рисками в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/59.8 |
|  | Идентификация рисков в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/60.8 |
|  | Анализ рисков в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/61.8 |
|  | Мониторинг и управление рисками в проектах любого уровня сложности в области ИТ | С/62.8 |

2.5. Базовые знания специалиста

В настоящем стандарте предполагается, что «Руководитель проектов в области информационных технологий» обладает перечисленными ниже знаниями, которые в описании трудовых функций не всегда указываются явно, но считаются обязательными «по умолчанию» для соответствующего уровня квалификации, как указано в Таблица 7, Таблица 8, Таблица 9.

Таблица 7 - Базовые знания в области информационных технологий

| Основы теории систем и системного анализа | Все уровни |
| --- | --- |
| Управления требованиями к программному обеспечению и информационным системам | Все уровни |
| Архитектура, устройство и функционирование вычислительных систем | Все уровни |
| Методики описания и моделирования бизнес-процессов, средства моделирования бизнес-процессов | Все уровни |
| Современные подходы и стандарты автоматизации предприятия (например, CRM, MRP, ERP…, ITIL, ITSM и пр.) | Все уровни |
| Основы современных операционных систем, сетевого взаимодействия, коммуникационных протоколов | Все уровни |
| Основы современных систем управления базами данных | Все уровни |
| Основы теории баз данных | Все уровни |
| Современные методики тестирования разрабатываемых информационных систем | Все уровни |
| Программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий предприятий | Все уровни |
| Основы информационной безопасности предприятия | Все уровни |
| Отраслевая нормативная техническая документация | Все уровни |
| Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности | Все уровни |
| Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности | Все уровни |

Таблица 8 - Базовые знания в области экономики и управления

| - Управление проектами, включая: |  |
| --- | --- |
| - Управление сроками в проектах | Все уровни |
| - Управление содержанием в ИТ-проектах | Все уровни |
| - Управление затратами в проектах | Все уровни |
| - Управление персоналом в проектах | На 7 и 8 уровне |
| - Управление качеством в проектах | На 7 и 8 уровне |
| - Управление рисками в проектах | На 7 и 8 уровне |
| - Управление субподрядом в ИТ-проектах | На 7 и 8 уровне |
| - Конфигурационное управление и управление изменениями | Все уровни |
| - Управление коммуникациями | Все уровни |
| - Современные инструменты и методы управления проектами, включая: |  |
| - Диаграмма Ганта, сетевые графики, анализ критического пути, анализ критической цепи, декомпозиция, анализ резервов, экспертные оценки, шаблоны расписания, метод «набегающей волны», диаграммы предшествования, типы зависимостей между работами, анализ альтернатив; | Все уровни |
| - Оценка (прогнозирование) бюджетов и графиков: метод аналогов, экспертные оценки, метод PERT, метод функциональных точек, суммирование стоимости, стоимость качества, анализ резервов; | На 7 и 8 уровне |
| - Управление содержанием проекта: создание ИСР, документирование требований, матрица отслеживания требований, анализ продукта, модерируемые совещания, управление требованиями к ИС; | Все уровни |
| - Управление качеством: бенчмаркинг, выборочные оценки, диаграммы Ишикавы, контрольные списки, метрики качества, аудит качества, анализ процессов, верификация, валидация (приемо-сдаточные испытания); | На 7 и 8 уровне |
| - Управление персоналом проекта: организационные диаграммы и должностные инструкции, теория организации, налаживание связей и переговоры, методы мотивации и стимулирования персонала проекта, оценка эффективности работы персонала проекта, урегулирование конфликтов; | На 7 и 8 уровне |
| - Управление коммуникациями в проекте: анализ заинтересованных сторон проекта, анализ требований к коммуникациям, технологии и модели коммуникаций, методы распространения информации, базовые навыки управления (проведение презентаций, ведение переговоров, публичные выступления); | Все уровни |
| - Отчетность по проекту: анализ отклонений, подготовка отчетов об исполнении, методы прогнозирования, системы отчетности; | Все уровни |
| - Управления рисками: анализ документации, сбор информации, анализ допущений и контрольных списков, SWOT-анализ, экспертные оценки, стратегии реагирования на риски, стратегии реагирования на возможные потери, переоценка рисков, аудиты рисков, анализ отклонений и тенденций; | На 7 и 8 уровне |
| - Управление договорными отношениями: типы договоров, методы оценки поставщиков, проверки и аудиты выполнения договоров, управление претензиями; | На 7 и 8 уровне |
| - Формирование и механизмы рыночных процессов предприятия | Все уровни |
| - Основы операционного менеджмента организаций, включая: |  |
| - Менеджмент качества | На 7 и 8 уровне |
| - Управление персоналом | На 7 и 8 уровне |
| - Основы финансового учета и бюджетирования | На 7 и 8 уровне |
| - Основы управленческого учета | На 7 и 8 уровне |
| - Основы налогового законодательства | Все уровни |
| - Основы теории управления | На 7 и 8 уровне |
| - Современные инструменты и методы управления предприятием | На 8 уровне |
| - Инструменты и методы определения финансовых и производственных показателей деятельности предприятий | На 8 уровне |
| - Основы организационной диагностики | На 8 уровне |
| - Инструменты и методы моделирования бизнес-процессов предприятия | Все уровни |
| - Основы реинжиниринга бизнес-процессов предприятия | Все уровни |

Таблица 9 - Надпрофессиональные знания

| Русский язык и культура речи | Все уровни |
| --- | --- |
| Правила деловой переписки | Все уровни |
| Иностранный язык (чтение и понимание технической литературы) | Все уровни |

Основные этапы разработки проекта профессионального стандарта

3.1 Информация об организациях, на базе которых проводились исследования

К разработке проекта профессионального стандарта «Руководитель проектов в области информационных технологий» были привлечены такие организации как:

- Организации-заказчики/потребители услуг в области информационных технологий.

- Организации системы образования, оказывающие образовательные услуги по профилю «информационные технологии».

- Организации-работодатели ИТ-отрасли, осуществляющие не менее 5 лет деятельность в области информационных технологий, предоставляющие заказчикам решения по автоматизации задач организационного управления и бизнес-процессов предприятий различных форм собственности.

Разработка профессионального стандарта «Руководитель проектов в области информационных технологий» осуществлялась на базе следующих организаций:

- Фирма «1С»;

- 1С:Северо-Запад;

- Акселот-М (AXELOT);

- АйТиЛенд-Софт / ITLand;

- Компания Амбер;

- Бизнес-Софт, ООО;

- ВДГБ, группа компаний;

- Директ проект, ООО;

- Компания КОМПЛИТ;

- Российский Союз ИТ-директоров;

- Точный учет Софт, ООО;

- ТРИА, ООО;

- НПФ «Форус»;

- Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ).

Фирма «1С» является ведущей российской организацией в области разработки программного обеспечения. Фирма была основана в 1991 г. и специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ делового и домашнего назначения. Из собственных разработок фирмы «1С» наиболее известны программы системы «1С:Предприятие», а также продукты для домашних компьютеров и образовательной сферы. «1С» работает с пользователями через разветвленную партнерскую сеть, которая включает более 10 000 постоянных партнеров в 600 городах 23 стран.

Компания «1С:Северо-Запад -  представитель фирмы «1С» в Северо-Западном регионе, на рынке ИТ работает с 2000 года. Специализируется на дистрибьюции и поддержке экономических программ фирмы «1С», программ для дома и офиса отечественных и зарубежных вендоров, развитии и обслуживании партнерской сети фирмы «1С» во всех городах Северо-Запада России

Компания AXELOT работает на рынке информационных технологий с 1998 года. В настоящее время компания устойчиво ассоциируется с инновациями, масштабными проектами, умением найти подход к решению нетривиальных задач клиентов. AXELOT сегодня относится к числу успешных и авторитетных компаний, занимающихся автоматизацией управления и учета.

Одна из наиболее значимых, приобретенных в результате многолетнего опыта, отличительных черт AXELOT — умение работать с транснациональными и крупными российскими предприятиями и успешно выполнять проекты повышенной сложности на самых различных участках их деятельности.

АйТиЛенд-Софт – работает на рынке с 2004 года. Основные виды деятельности компании:

- Формализация и систематизация бизнес-процессов

- Автоматизация проектного управления

- Экспертиза, ориентированная на оптимизацию бизнес-процессов

Специалисты ITLand выполнили десятки внедрений систем для автоматизации управления на предприятиях различного масштаба, в различных отраслях. Осуществили множество интеграций, разработали десятки доработок к своим и чужим информационным системам.

С 1997 года компания «АМБЕР» работает на рынке информационных технологий Петербурга и Северо-Западного региона. В компании "АМБЕР" разработана, внедрена и функционирует система управления качеством, сертифицированная на соответствие международному стандарту ISO 9001:2008. Основное направление работы фирмы «АМБЕР» – внедрение информационных технологий, комплексная автоматизация учета.

Компания Гарант (Бизнес-Софт, ООО) – крупнейшая ИT-компания Республики Мордовия: - 17 лет на рынке информационных технологий; - 2 000 любимых клиентов; - 200 профессиональных сотрудников.

Группа компаний ВДГБ — российский производитель и поставщик программных продуктов и комплексных услуг по автоматизации учетной и офисной деятельности. На рынке информационных технологий работает с 1996 года. Компетенции компании основаны на многолетнем опыте работы в сфере автоматизации учета и управления предприятий государственного и частного сектора.

Компания имеет 6 офисов в Москве, 7 региональных Представительств и широкую партнерскую сеть на всей территории РФ.

Компания «Директ Проект» начала свою работу в 1997 году. Среди направлений деятельности компании:

- Авторизованный учебный центр;

- Авторизованный центр сертификации фирмы «1С»;

- Автоматизация деятельности производственных предприятий;

- Консультирование в области бухгалтерского учета;

- Внедрение CRM-технологий.

Компания КОМПЛИТ выполняет комплексные решения по автоматизации технологических и бизнес-процессов предприятий.

КОМПЛИТ работает в качестве системного интегратора на отечественном рынке информационных технологий с 1994 года. За этот период компания открыла свои офисы в основных деловых центрах современной России - Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Самаре, Краснодаре, а также построила надёжную партнерскую сеть во многих регионах страны. Благодаря этому сегодня КОМПЛИТ предоставляет услуги по развертыванию, расширению, усовершенствованию и сопровождению информационных систем корпоративного уровня на всей территории Российской Федерации.

Компания, как системный интегратор, реализует для своих заказчиков технические проекты самого современного уровня на базе аппаратного и программного обеспечения ведущих мировых производителей. С учетом значительного опыта создания подобных систем, высококвалифицированные специалисты КОМПЛИТ обеспечивают качественное выполнение всех  этапов работ.

Общественное объединение – межрегиональная общественная организация «Союз ИТ-директоров». Межрегиональная общественная организация «Союз ИТ-директоров» - добровольная, самоуправляемая, некоммерческая общественная организация, созданная по инициативе группы граждан, объединившихся на основе общности интересов, профессиональной деятельности для защиты этих общих интересов и реализации целей, указанных в Уставе. Объединение осуществляет свою деятельность на территории Свердловской области и других регионов Российской Федерации. Целью создания Объединения является: повышение престижа профессии руководителя ИТ-службы в бизнесе и обществе; оказание помощи ИТ-директорам в квалификационном и карьерном росте, методологических вопросах; содействие развитию клубного движения ИТ-директоров; обеспечение взаимодействия ИТ-директоров коммерческих и государственных организаций на общенациональном уровне и формирование российского сообщества руководителей ИТ-служб.

Компания «Точный учет Софт» предоставляет в Смоленске полный спектр услуг, связанных с внедрением и сопровождением информационных систем:

- консультации на этапе подбора программного продукта и его демонстрация;

- поставка программного обеспечения;

- внедрение программного обеспечения;

- сопровождение и обновление программного обеспечения;

- информационно-технологическое сопровождение;

- обучение пользователей и ИТ-специалистов.

Группа компаний "Форус" основана в январе 1992 года в городе Иркутске. В настоящее время является одним из лидеров в области разработки, системной интеграции и сопровождения программного обеспечения на территории Сибири и Дальнего Востока. Входит в TOP-5 рейтинга крупнейших IT-компаний региона (РА "Эксперт Сибирь", 2008 г.). Бизнес-партнер ведущих мировых и российских фирм-разработчиков программных продуктов (1С, Microsoft, Лаборатория Касперского, СКБ Контур и др.).

ГК "Форус" по итогам деятельности за 2012 год входит в списки:

- крупнейших консалтинговых групп России (2012 год, "Эксперт РА")

- крупнейших компаний, работающих на российском рынке информационных и коммуникационных технологий (2012 год, "Эксперт РА")

- крупнейших компаний, работающих на российском рынке аутсорсинга учетных функций (2012 год, "Эксперт РА")

И находится на 37 месте в списке крупнейших российских компаний в области информационных и коммуникационных технологий; на 7 месте по направлению "Дистрибьюция программного обеспечения" (2012 год, "Эксперт РА")

Сейчас компания ТРИА - это современный грузовой автосервис Санкт-Петербурга, осуществляющий комплексный ремонт грузовиков европейских марок MAN, Scania, Renault, Volvo, Mercedes-Benz, Iveco, а так же Hyundai. Компания является заказчиком услуг в области ИТ, имеет современную ИТ-службу.

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) образована в ноябре 2001 года. Это самое представительное по составу участников некоммерческое объединение ИТ-отрасли в России. Членами АП КИТ являются крупнейшие отечественные и мировые компании в области программного обеспечения, производства компьютеров и оборудования, ведущие отечественные дистрибуторские компании, системные интеграторы, российские производители и разработчики, нишевые ассоциации.

Перечень организаций, сведения об уполномоченных лицах, участвовавших в разработке проекта профессионального стандарта, приводятся в ПРИЛОЖЕНИИ А.

3.2 Описание требований к профессиональным экспертам, этапы и методы разработки

К разработке проекта профессионального стандарта «Руководитель проектов в области информационных технологий» были привлечены эксперты трех категорий:

- Представители организаций-заказчиков/потребителей услуг в области информационных технологий;

- Представители организаций системы образования, оказывающих образовательные услуги по профилю «информационные технологии»;

- Представители организаций-работодателей ИТ-отрасли, осуществляющих не менее 5 лет деятельность в области информационных технологий, предоставляющих заказчикам решения по автоматизации задач организационного управления и бизнес-процессов предприятий различных форм собственности.

В экспертную группу разработки проекта профессионального стандарта «Руководитель проектов в области информационных технологий» вошли руководители и специалисты-эксперты в данном виде профессиональной деятельности, специалисты в области управления, обучения и развития персонала, другие специалисты (21 человек из 14 организаций).

Требования к квалификации экспертов-разработчиков проекта профессионального стандарта «Руководитель проектов в области информационных технологий»:

- Должность - не ниже руководителя подразделения/проекта или ведущего специалиста направления;

- Стаж - не менее 5 лет работы в области «Информационные технологии» в организации, которая является:

  - либо работодателем в ИТ-отрасли (в том числе, осуществляет деятельность в области информационных систем в экономике, предоставляет заказчикам решения по автоматизации задач организационного управления и бизнес-процессов предприятий различных форм собственности),

  - либо заказчиком/потребителем услуг в области «информационные технологии»,

  - либо является представителем системы профессионального образования, оказывающей образовательные услуги по профилю «информационные технологии».

Этапы разработки проекта профессионального стандарта «Руководитель проектов в области информационных технологий»:

- Анализ международных и отечественных стандартов (перечень стандартов приведен ниже в Разделе V. Список использованных источников).

- Анализ вакансий на ведущих интернет ресурсах в этой области.

- Разработка классификатора функциональных областей на основе международных и отечественных стандартов и прототипа перечней трудовых функций и трудовых действий (экспертный подход) методом «мозгового штурма».

- Индивидуальные устные интервью с работниками данной профессии разных квалификационных уровней.

- Проведение круглого стола «Новые профессиональные стандарты в области ИТ». Подготовлена первая версии проекта профессионального стандарта и опубликована для начала общественного обсуждения.

- Проведение круглых столов в режиме вебинаров по разработке новых профстандартов в области ИТ.

- Сбор замечаний и пожеланий участников круглых столов, выступления, ответы на вопросы, обсуждение индивидуальное и в группах.

- Анализ полученных замечаний и пожеланий, обобщение результатов. Подготовка второй версии проекта профессионального стандарта и публикация для общественного обсуждения.

- Рассылка второй версии стандарта рецензентам. Сбор, анализ замечаний и пожеланий, обобщение результатов. Подготовка экспертами третьей версии проекта профессионального стандарта.

В ходе экспертизы проекта профессионального стандарта использовались следующие методы работы:

- Разработка и использование обобщенного (типового) классификатора трудовых функций и трудовых действий, сгруппированных по функциональным областям.

- Рабочие совещания (очные, по телефону, по другим каналам телекоммуникационной связи).

- Сбор замечаний и пожеланий по электронной почте.

3.3 Общие сведения о нормативных документах

Нормативные правовые документы, регулирующие вид профессиональной деятельности (обобщенные трудовые функции), отсутствуют.

Обсуждение проекта профессионального стандарта

Обсуждение проекта профессионального стандарта осуществлялось как в рамках выделенных мероприятий, так и в социальных сетях Facebook, LinkedIn, а также в профильных изданиях и в рамках различных мероприятий:

- Круглый стол «Новые профессиональные стандарты в области ИТ» - 34 участника.

- Круглый стол в формате вебинара – 202 участника.

- Группа в сети Facebook «Новые профессиональные стандарты в области ИТ» - 52 участника.

- Группа в сети LinkedIn «Новые профессиональные стандарты в ИТ» – 28 участников.

- Мероприятия, в рамках которых образовательное сообщество и ИТ сообщество были проинформированы о ходе разработки профессионального стандарта.

- Список публикаций на сайте разработчика, в СМИ и профильных изданиях о ходе разработки профессионального стандарта.

- Обсуждение проекта профстандарта «Руководитель проектов в области информационных технологий» индивидуальное по электронной почте и другим каналам связи.

4.1 Круглый стол «Новые профессиональные стандарты в области ИТ»

Дата проведения: 15 августа 2013 г.

Место проведения: Москва, Никоновский пер., д. 26, стр. 6, 4 этаж, конференц-зал.

34 участника: перечень участников приведен в ПРИЛОЖЕНИИ Б.

Генеральный HR-Партнёр круглого стола - рекрутинговый портал Superjob.ru.

Материалы круглого стола опубликованы на сайте АП КИТ:

http://www.apkit.ru/committees/education/meetings/15.08.2013.php

4.2 Круглый стол в формате вебинара

Дата проведения: 11-13 сентября.

Место проведения: https://www4.gotomeeting.com/register/249322815

202 участника: перечень участников приведен в ПРИЛОЖЕНИИ Б.

Материалы круглого стола опубликованы на сайте АП КИТ: http://www.apkit.ru/committees/education/meetings/standarts.php

4.3 Группа в сети Facebook

Группа в сети Facebook «Новые профессиональные стандарты в области ИТ»: https://www.facebook.com/groups/newprofstandarts/

Состав участников: 52 участника (на момент подготовки ПЗ), актуальный перечень участников доступен: https://www.facebook.com/groups/newprofstandarts/members/

4.4 Группа в сети LinkedIn

Группа в сети LinkedIn «Новые профессиональные стандарты в ИТ»:  http://www.linkedin.com/groups/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%B2-%D0%98%D0%A2-5146524?trk=myg_ugrp_ovr

Состав участников: 28 участников (на момент подготовки ПЗ), актуальный перечень участников доступен: http://www.linkedin.com/groups?viewMembers=&gid=5146524&sik=1380549081344

4.5 Список мероприятий

В Таблица 10 приведен перечень мероприятий, осуществленный организации для общественного обсуждения профессионального стандарта.

Таблица 10 - Перечень мероприятий для общественного обсуждения профстандарта

| Название | Даты и место проведения | Примерное количество участников |
| --- | --- | --- |
| Международный Открытый Форум (IT LET – 2013) «Информационные технологии в обучении, образовании и подготовке» | 6–7 сентября 2013 г. Москва, Новый Арбат, 36/9 | 180 |
| Секция «Будущее профессии» VII Конгресс «Подмосковные вечера» Клуба топ-менеджеров 4CIO | 23 сентября 2013 г., МО, г. Домодедово, д. Судаково, 92. Атлас Парк-Отель | 120 |

4.6 Список публикаций

Список публикаций на сайте разработчика, в СМИ и профильных изданиях о ходе разработки профессионального стандарта приведен в Таблица 11.

Таблица 11 - Список публикаций на сайте разработчика, в СМИ и профильных изданиях

| Название | Дата публикации | Ссылка |
| --- | --- | --- |
| Круглый стол «Новые профессиональные стандарты в области информационных технологий» | 12 августа 2013 | http://www.superjob.ru/info/announcement.html?id=111940 |
| Круглый стол «Новые профессиональные стандарты в области ИТ» | 15 августа 2013 | http://www.apkit.ru/committees/education/meetings/15.08.2013.php |
| Итоги круглого стола Ассоциации АП КИТ по разработке профессиональных стандартов в области информационных технологий | 20 августа 2013 | http://www.niitss.ru/about/news/itogi_kruglogo_stola_associaci.html |
| Какие ИТ профстандарты будут разработаны в 2013 году | 25 августа 2013 | http://blog.business-analyst.info/2013/08/25/it-profstandarti-2013-perechen/ |
| АП КИТ обсуждает новые профстандарты в области ИТ | 28 августа 2013 | http://www.pcweek.ru/business/article/detail.php?ID=154077 |
| Разработка нового профессионального стандарта в области информационных технологий | 30 августа 2013 | http://habrahabr.ru/company/nordavind/blog/192002/ |
| Серия вебинаров «Разработка нового профессионального стандарта в области информационных технологий» | 9 сентября 2013 | http://www.ict.edu.ru/news/conferences/5443/ |
| Разработка новых профессиональных стандартов в области информационных технологий | 9 сентября 2013 | http://itclub-vologda.ru/news/razrabotka-novyh-professionalnyh-standartov-v-oblasti-informacionnyh-tehnologiy |
| Профессиональные стандарты в области ИТ | 11 сентября 2013 | http://www.globalcio.ru/news/2565 |
| Началось публичное обсуждение новых профстандартов в области ИТ | 16 сентября 2013 | http://www.pcweek.ru/business/article/detail.php?ID=155115 |
| 11-13 сентября прошли круглые столы по разработке новых профстандартов в области ИТ | 20 сентября 2013 | http://www.apkit.ru/committees/education/news/index.php?ELEMENT_ID=16035 |
| Группа в социальной сети LinkedIn «Новые профессиональные стандарты в ИТ» | 21 августа 2013 – по н.в. | http://www.linkedin.com/groups/Новые-профессиональные -стандарты-в-ИТ-5146524 |
| Группа в социальной сети Facebook «Новые профессиональные стандарты в ИТ» | 21 августа 2013 – по н.в. | https://www.facebook.com/groups/newprofstandarts/ |
| Профессиональные стандарты в области ИТ | 15 августа 2013 – по н.в. | http://www.apkit.ru/committees/education/meetings/standarts.php |

4.7 Обсуждение проекта профстандарта «Руководитель проектов в области информационных технологий» индивидуальное по электронной почте и другим каналам связи

В результате обсуждения проекта профессионального стандарта «Руководитель проектов в области информационных технологий» были получены рецензии  и вопросы от 4 экспертов по проекту профстандарта, которые приведены в ПРИЛОЖЕНИИ Б (раздел описания соответствующего мероприятия). Копии (электронные снимки) рецензий на фирменных бланках от некоторых экспертов приведены в ПРИЛОЖЕНИИ Г.

Список использованных источников

- Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®) [Текст] : Международный стандарт / Project Management Institute. – 4-е издание.
ISBN: 978-1-933890-51-7

- The Guide to the Business Analysis Body of Knowledge™ (BABOK™ Guide) [Текст] : Международный стандарт / International Institute of Business Analysis. – Version 2.0.

- ГОСТ Р 54869-2011. Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом. [Текст] : Национальный стандарт Российской Федерации / Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. – Введен впервые.

- ГОСТ Р ИСО 9000-2008. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. [Текст] : Национальный стандарт Российской Федерации / Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Дата введения - 2009-09-10

- ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Системы менеджмента качества. Требования. [Текст] : Национальный стандарт Российской Федерации / Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. – Дата введения – 2009-11-13.

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. [Текст] : Государственный стандарт Российской Федерации / Госстандарт России.

- ГОСТ 34.601-90. Автоматизированные системы. Стадии создания. [Текст] : Государственный стандарт Союза ССР. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. – Дата введения с 01.01.1992г.

- ГОСТ 34.603-92. Виды испытаний автоматизированных систем. [Текст] : Государственный стандарт Союза ССР. Информационная технология. – Дата введения с 01.01.1993г.

- GAPPS (2006) A Framework for Performance Based Competency Standards for Global Level 1 and 2 Project Managers Sydney[Текст] : Международный стандарт / Global Alliance for Project Performance Standards. – Дата публикации 2006.

- ГОСТ Р ИСО 10007:2003. Руководящие указания по управлению конфигурацией. [Текст] Национальный стандарт Российской Федерации / Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. – Дата введения - 2008-06-01.

- Приложение А

Сведения
об организациях, привлеченных к разработке и согласованию
проекта профессионального стандарта

В Таблица 12 приведены сведения об организациях, которые были привлечены к разработке и согласованию проекта профессионального стандарта руководитель проектов в области информационных технологий. На Рисунках 1 – 13 приведены экранные копии официальных писем от организаций, подтверждающих участие в разработке проекта профессионального стандарта руководитель проектов в области информационных технологий.

Таблица 12 - Сведения об организациях

| N п/п | Организация | Должность уполномоченного лица | ФИО уполномоченного лица |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фирма «1С» | директор | Нуралиев Борис Георгиевич |
|  |  | руководитель направления, методист-эксперт | Марцынюк Сергей Юрьевич |
|  |  | руководитель направления, методист-эксперт | Жеребина Ольга Георгиевна |
|  |  | руководитель направления, профессор МЭСИ | Диго Светлана Михайловна |
|  | ООО «Компания КОМПЛИТ» | директор департамента ИТ-консалтинга | Самсонов Андрей Владимирович |
|  |  | начальник отдела персонала | Линевич Юлия Викторовна |
|  | Межрегиональная общественная организация «Союз ИТ-директоров» (СоДИТ) | член правления | Шойдин Юрий Юрьевич |
|  | ООО «Бизнес-Софт» | директор | Блохин Александр Васильевич |
|  |  | руководитель департамента | Морикова Юлия Александровна |
|  | ООО «ВДГБ» | управляющий группой компаний | Маслов Сергей Константинович |
|  |  | директор по развитию | Праздникова Елена Владимировна |
|  | ООО «Директ проект» | директор | Гольденберг Вадим Давидович |
|  | ООО «1С:Северо-Запад» | руководитель проектного центра | Хасаншин Тимур Рафгатович |
|  | ООО «Акселот-М» (AXELOT) | генеральный директор | Тимашов Алексей Анатольевич |
|  | ООО Научно-производственная фирма «Форус» | директор | Шевцова Ирина Леонидовна |
|  |  | ведущий менеджер направления информационно-технологического сопровождения | Свирко Людмила Тимофеевна |
|  | ООО «АйТиЛенд-Софт» (ITLand) | Руководитель ГК ITLand | Лебедев Сергей Андреевич |
|  | ООО «Компания Амбер» | руководитель Учебного Центра | Хрусталева Наталья Валериевна |
|  | ООО «Точный учет Софт» | директор | Кухарчук Сергей Геннадьевич |
|  | ООО «ТРИА» | коммерческий директор | Масловская Наталья Александровна |
|  | Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) | Координатор комитета по образованию | Кузора Игорь Вячеславович |

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8

Рисунок 9

Рисунок 10

Рисунок 11

Рисунок 12

Рисунок 13

Рисунок 14

- Приложение Б

Сведения об организациях и экспертах, привлеченных к обсуждению проекта профессионального стандарта.

В Таблица 13 приводятся сведения об организациях и экспертах, привлеченных к обсуждению проекта профессионального стандарта на различных мероприятиях.

Таблица 13 - Сведения об организациях и экспертах

| Мероприятие | Дата проведения | Организации | Участники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Должность | ФИО |
| Круглый стол «Новые профессиональные стандарты в области ИТ» | 15.08.2013 | НИУ ВШЭ |  | Авдошин Сергей Михайлович |
|  |  | 1С |  | Альминдеров Антон Владимирович |
|  |  | СОДИТ |  | Аншина Марина Львовна |
|  |  | Компания «Азбука Рус» |  | Башарули Нукри Валикович |
|  |  | ФОРС - Центр разработки |  | Безруков Дмитрий Измаилович |
|  |  | Школа системного анализа и управления |  | Бесков Денис Николаевич |
|  |  | МЭСИ |  | Бойченко Александр Викторович |
|  |  | TopLineJets |  | Варданян Григорий Юрьевич |
|  |  | ООО «ТИМ ФОРС Менеджмент» |  | Гайнанов Руслан Шамильевич |
|  |  | 1С |  | Гераськина Людмила Юрьевна |
|  |  | АНО Центр компетенции по электронному правительству |  | Дрожжинов Владимир Иванович |
|  |  | 1С |  | Жеребина Ольга Георгиевна |
|  |  | Samsung Electronic Rus Company |  | Каменева Жамиля Гусмановна, |
|  |  | АП КИТ |  | Комлев Николай Васильевич |
|  |  | МЭСИ |  | Корнеев Дмитрий Геннадьевич |
|  |  | 1С |  | Кузора Игорь Вячеславович |
|  |  | Люксофт |  | Кумсков Михаил Иванович |
|  |  | МЭСИ |  | Лебедев Сергей Аркадьевич |
|  |  | АРПП «Отечественный софт» |  | Лешова Олеся Владимировна, |
|  |  | 1С |  | Марцынюк Сергей Юрьевич |
|  |  | ООО «Нордавинд-Дубна» |  | Мельникова Ольга Игоревна |
|  |  | IBS |  | Меренюк Вероника Сергеевна |
|  |  | IBS |  | Николаенко Андрей Владимирович |
|  |  | 1С |  | Овчинников Павел Евгеньевич |
|  |  | НИУ ВШЭ |  | Олейник Александр Иванович, |
|  |  | Философт |  | Острогорский Михаил Юрьевич |
|  |  | 1С |  | Петухова Елена Анатольевна |
|  |  | НОУ ИНТУИТ |  | Сериков Александр Петрович |
|  |  | Школа IT-менеджмента РАНХ и ГС при Президенте РФ |  | Соколова Татьяна Евгеньевна |
|  |  | IBM |  | Сорокин Александр Викторович |
|  |  | ФОРС - Центр разработки |  | Сушкова Анна Валерьевна |
|  |  | МЭСИ |  | Тельнов Юрий Филиппович |
|  |  | ТОНК |  | Ушаков Михаил Анатольевич |
|  |  | ФОРС - Центр разработки |  | Челышев Николай Дмитриевич |
| Круглый стол в формате вебинара «Разработка новых профессиональных стандартов в области ИТ» | 12.09.2013 | НИУ ВШЭ |  | Авдошин Сергей |
|  |  | Multimedia technologyes, Ltd. |  | Аветисян Джавад |
|  |  | СОШ |  | Агальцов Александр |
|  |  | Поволжский Государственный Институт Сервиса |  | Альшанская Татьяна |
|  |  | Neolant |  | Андреева Анна |
|  |  | GKU RH HCIO |  | Андреевич Андрей |
|  |  | SSP |  | Анохин Андрей |
|  |  | СОДИТ |  | Аншина Марина |
|  |  | Auriga |  | Аристов Александр |
|  |  | CODD |  | Артемов Андрей |
|  |  | Smart Group |  | Архаров Евгений |
|  |  | Философт |  | Арчакова Екатерина |
|  |  | Санкт-Петербургский государственный университет |  | Баденко Александр |
|  |  | uml2.ru |  | Байкин Александр |
|  |  | Воронежский государственный университет |  | Балашева Светлана |
|  |  | ООО Учитель |  | Бастрыгин Сергей |
|  |  | ADDINAPP |  | Басыров Амир |
|  |  | ФОРС - Центр разработки |  | Безруков Дмитрий |
|  |  | System-Approach Ltd |  | Безуглый Дмитрий |
|  |  | Prof Crazy |  | Беликов Александр |
|  |  | EPAM |  | Белин Александр |
|  |  | ФОРС - Центр разработки |  | Береснева Екатерина |
|  |  | Школа системного анализа и управления |  | Бесков Денис |
|  |  | Nvision group |  | Бойко Артем |
|  |  | СИБУП |  | Болдырев Константин |
|  |  | Company InterTrust |  | Бондарчук Алена |
|  |  | Неолант |  | Боролюк Татьяна |
|  |  | ZeptoLab |  | Борский Павел |
|  |  | Колледж 55 |  | Василькова Ирина Павловна |
|  |  | MO RF |  | Ветер Александр |
|  |  | МБОУ ОСОШ №11 |  | Виктория Сухочева |
|  |  | KOS |  | Вилданов Искандер |
|  |  | MLS IT Systems |  | Виноградов Василий |
|  |  | IBS |  | Власов Максим |
|  |  | RGS |  | Вопихра Дмитрий |
|  |  | Воронежский государственный университет |  | Воронина Ирина |
|  |  | Самарский гос. технический университет |  | Вячеслав Зайвый |
|  |  | ОАО "НЦЗ" |  | Гаевский Константин |
|  |  | LotF |  | Гамзин Сергей |
|  |  | Innova |  | Гелетсян МИхаил |
|  |  | Колледж |  | Герасимова Вера |
|  |  | 1С |  | Гераськина Людмила |
|  |  | Restostar |  | Глооткин Алексей |
|  |  | gm.ru |  | Головков Владислав |
|  |  | Восточный экспресс |  | Голубев Сергей |
|  |  | Федеральный центр охраны здоровья животных |  | Голубенков Александр |
|  |  | Институт систем информатики им. Ершова |  | Городняя Лидия |
|  |  | AnjLab |  | Гусев Дмитрий |
|  |  | Oracle Development SPB, LLC |  | Давыдов Михаил |
|  |  | Auriga |  | Долинина Татьяна |
|  |  | СКБ Контур |  | Егоров Павел |
|  |  | DP |  | Ематин Виктор |
|  |  | Не указана |  | Еропкин Павел |
|  |  | Фирма "1С" |  | Жеребина Ольга |
|  |  | ФОРС - Центр разработки |  | Жнякин Олег |
|  |  | ЮТИ ТПУ, Юргинский технологический институт, филиал Томского политехнического университета в Юрга |  | Захарова Александра |
|  |  | Neolant |  | Земский Никита |
|  |  | FOSTAS Foundation |  | Зиндер Евгений |
|  |  | Simbirsoft |  | Зубова Елена |
|  |  | Auto.ru |  | Иванов Константин |
|  |  | МБОУ "СОШ №3" |  | Иванова Светлана |
|  |  | ABC-Expert |  | Исаенко Геннадий |
|  |  | ГК "ГЭНДАЛЬФ" |  | Калачов василий |
|  |  | ОАО Банк ВТБ |  | Карпеев Андрей |
|  |  | ОАО "НИЦ СПб ЭТУ" |  | Кирилова Ирина |
|  |  | Бизнес-колледж |  | Климов Константин |
|  |  | Не указана |  | Кожеванов Сергей |
|  |  | INPAS |  | Копейкин Антон |
|  |  | CTM Ltd |  | Коссов Антон |
|  |  | Не указана |  | Красов Владимир |
|  |  | Digital-agency Wow |  | Кривохатко Денис |
|  |  | LLC Biznes-IT |  | Криулина Любовь |
|  |  | Не указана |  | Кудрявцев Евгений |
|  |  | Не указана |  | Кузнецов Алекс |
|  |  | Уральский федеральный университет |  | Кузнецова Галина |
|  |  | 1С |  | Кузора Игорь |
|  |  | Вятский государственный университет |  | Кузьминых Михаил |
|  |  | EleSy |  | Кулаков Алексей |
|  |  | Не указана |  | Купов Руслан |
|  |  | WikiVote! |  | Куприянов Юрий |
|  |  | ITLand |  | Лебедев Сергей |
|  |  | ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА |  | Лебедев Сергей |
|  |  | Когнитив |  | Лебедева Анастасия |
|  |  | Не указана |  | Лобачев Олег |
|  |  | Бизнес ИТ |  | Лобжанидзе Людмила |
|  |  | OAO NPP Respirator |  | Логашенко Владимир |
|  |  | ОАО "Российские железные дороги" |  | Лыков Роман |
|  |  | ГАОУ СПО МО "Егорьевкий промышленно-экономический техникум" |  | Лысиков Александр |
|  |  | Нижегородский университет им. Н.И. Лобачевского |  | Малкина Елена |
|  |  | IBS |  | Мальцева Марина |
|  |  | Не указана |  | Манзя Алексей |
|  |  | Не указана |  | Мартыненко Сергей |
|  |  | 1С |  | Марцынюк Сергей |
|  |  | Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова |  | Матвеева Ольга |
|  |  | Ейский филиал Современной гуманитарной академии |  | Махно Александр |
|  |  | Philosoft |  | Мацкайлова Анастасия |
|  |  | InterTrust |  | Мелиоранская Татьяна |
|  |  | Systematic |  | Мельников Никита |
|  |  | Nordavind-Dubna |  | Мельникова Ольга |
|  |  | ФГБОУ ВПО Саратовский ГАУ |  | Мельникова Юлия |
|  |  | ГАУ ТО "ЦИТ" |  | Мещеряков Глеб |
|  |  | СПб ОС по ККТ |  | Михаил Поснов |
|  |  | Колледж Архитектуры Дизайна и Реинжиниринга |  | Мишунина Елена |
|  |  | Государственный университет управления |  | Молков Геннадий |
|  |  |  |  | Мухачев Алексей |
|  |  | ФГАУ "ФИРО" |  | Нелипович Олег |
|  |  | Parallels |  | Неумывакин Олег |
|  |  | ОАО "Коммунэнерго" |  | Нечаев Манксим |
|  |  | ITM ANE |  | Никишов Сергей |
|  |  | Не указана |  | Никуличев Андрей |
|  |  | ФГАУ "ФИРО" |  | Никуличева Наталия |
|  |  | 1С |  | Овчинников Павел |
|  |  | Финансовый университет при Правительстве РФ |  | Одинцов Борис |
|  |  | Myco |  | Ойт Ильдар |
|  |  | Философт |  | Острогорский Михаил |
|  |  | COTS |  | Панфилова Ксения |
|  |  | 1С |  | Первушин Владислав |
|  |  | РАНХиГС Школа IT-Менеджмента |  | Перекрестов Вадим |
|  |  | ОАО "Нпо "Марс" |  | Перцев Андрей |
|  |  | IBS |  | Петин Борис |
|  |  | Петрозаводский государственный университет |  | Пешкова Ирина |
|  |  | Университет |  | Питкилева Анна |
|  |  | ГЛ Омега |  | Платонова Лариса |
|  |  | Не указана |  | Повшок Егор |
|  |  | Профессиональное сообщество ЭО и ДОТ |  | Поливаев Виктор |
|  |  | Overseas |  | Полюхина Елена |
|  |  | TDOI |  | Пономарев Олег |
|  |  | Вологодский институт бизнеса |  | Попова Ольга |
|  |  | ЗАО "ИРТех" |  | Потургаев Алексей |
|  |  | MC |  | Прокофьев Ник |
|  |  | 1С-МФТИ |  | Пустовойтов Никита |
|  |  | Veeam |  | Пчелкин Ксения |
|  |  | НИУ ВШЭ |  | Радченко Ирина |
|  |  | SimbirSoft |  | Ремизова Екатерина |
|  |  | Thumbtack |  | Ремнев Алексей |
|  |  | NVision group |  | Репин Денис |
|  |  | InterTrust |  | Руденков Сергей |
|  |  | Progressive Media |  | Самойленко Юрий |
|  |  | Не указана |  | Сергеев Дмитрий |
|  |  | Henkama |  | Серов Олег |
|  |  | Московский авиационный институт |  | Синицын Сергей |
|  |  | Exactpro Systems |  | Скворцов Олег |
|  |  | REC SPB ETU |  | Скрипникова Александра |
|  |  | Ларец |  | Слаута Игорь |
|  |  | ZAO Neolant |  | Смирнова Юоия |
|  |  | MIET |  | Соколова Нателла |
|  |  | Филиал ФБГОУ ВПО ЮУрГУ (НИУ) в г.Златоусте |  | Соколова Елена |
|  |  | IBM Восточная Европа \ Азия |  | Сорокин Александр |
|  |  | Новосибирский государственный технический университет |  | Сотрудники коллективное участие |
|  |  | Кафедра МПО ЭВМ Череповецкий государственный университет |  | Сотрудники кафедры коллективное участие |
|  |  | Oracle |  | Степанов Павел |
|  |  | ОАО "НИЦ СПб ЭТУ" |  | Суворов Андрей |
|  |  | Odesk |  | Сулеман Мансур |
|  |  | IKKK |  | Суханов Константин |
|  |  | Воронежский государственный университет |  | Сычев Александр |
|  |  | InterTrust Company |  | Таранченко Олег |
|  |  | МЭСИ |  | Тельнов Юрий |
|  |  | Inpas Soft |  | Теплов Олег |
|  |  | АО ИОО |  | Тодорова Елена |
|  |  | Agent Plus |  | Тонконогов Александр |
|  |  | Mediaspectrum |  | Тучина Светлана |
|  |  | NetCracker |  | Улащик Дарья |
|  |  | ГБПОУ Курганский технологический колледж |  | Фахрутдинова Гульжан |
|  |  | Gazprom-media |  | Федорова Анастасия |
|  |  | Taxcom |  | Федорова Мария |
|  |  | Северный Арктический федеральный университет |  | Хаймин Евгений |
|  |  | МГГУ им. Шолохова |  | Хапаева Светлана |
|  |  | 1С:Северо-Запад |  | Хасаншин Тимур |
|  |  | Южный федеральный университет |  | Хашковский Валерий |
|  |  | Вологодский институт бизнеса |  | Хромцова Наталия |
|  |  | HTL |  | Чаплыгин Артем |
|  |  | ФОРС - Центр разработки |  | Челышев Николай |
|  |  | ОАО "НИЦ СПб ЭТУ" |  | Чёрная Ольга |
|  |  | Не указана |  | Шадрин Иван |
|  |  | МФТИ |  | Шаляпина Ольга |
|  |  | Не указана |  | Шарков Сергей |
|  |  | Неолант-Тенакс |  | Шах Мария |
|  |  | SimbirSoft |  | Шведова Анна |
|  |  | SEMAT Russian Chapter |  | Швей Владимир |
|  |  | НИУ ВШЭ - Пермь |  | Шелепаева Альбина |
|  |  | Ленэнерго |  | Широкова Елена |
|  |  | RCMKO |  | Щербак Владислав |
|  |  | ВГУ |  | Щербакова Юлия |
|  |  | Санкт-Петербургский государственный технологический институт |  | Щукин Александр |
|  |  | НИУ ВШЭ |  | Югов Александр |
|  |  | AltAll |  | Юшин Ян |
|  |  | Уральский федеральный университет |  | Янзин Сергей |
|  |  | 1C |  | Яникова Зульмира |
|  |  | SAPRUN |  | Багыбаев Руслан |
|  |  | NULITS |  | Бейсике Айгуль |
|  |  | Kazzincetch |  | Никифоров Константин |
|  |  | LUT |  | Магляс Андрей |
|  |  | Koblenz-Landau University |  | Чернышенко Сергей |
|  |  | Гимназия № 4 |  | Ятченя Наташа |
|  |  | Egar Technology |  | Полторан Татьяна |
|  |  | CJSC SCR |  | Степанян Варджес |
|  |  | Svitla systems |  | Аврутова Ирина |
|  |  | Knauf Gips Donbas |  | Богданов Алексей |
|  |  | Институт педагогики АПН Украины |  | Козленко Олександр |
|  |  | Херсонский Национальный Технический Университет |  | Мельниченко Олександр |
|  |  | Osnova |  | Новак Анна |
|  |  | TUKE |  | Генси Ян |
| Обсуждение проекта профстандарта «Руководитель проектов в области информационных технологий» индивидуальное по электронной почте и другим каналам связи | С 24.09.2013 по 02.10.2013 | 1С:Северо-Запад | директор | Брандаус Андрей Сергеевич |
|  |  | Неоком Софтвеа | руководитель отдела разработки программного обеспечения | Кононов Сергей Владимирович |
|  |  | Компания Амбер | директор | Луканкин Олег Александрович |
|  |  | Компания Амбер | руководитель отдела продаж | Шехтман Вадим Борисович |

- Приложение В

Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к проекту профессионального стандарта

В Таблица 14 приведен сводный перечень поступивших замечаний и предложения к проекту профессионального стандарта.

Таблица 14 - Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях

| N п/п | ФИО эксперта | Организация, должность | Замечание, предложение | Принято, отклонено, частично принято (с обоснованием принятия или отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дмитрий Безуглый | System-Approach Ltd | Предлагаю оставить место для действительно комплексных проектов и квалифицированных специалистов. | Принято, в возможных наименованиях должностей будут фигурировать «Руководитель комплексных проектов» и «руководитель проектов и программ проектов» на восьмом уровне квалификации. |
| 2 | Кузора Игорь Вячеславович | АПКИТ, координатор комитета по образованию | В трудовых функциях присутствует слово – «участие». | Принято, все «участия» описаны более конкретно. |
| 3 | Брандаус Андрей Сергеевич | 1С:Северо-Запад, директор | Наверное, стоит для трудовых функций, у которых в умениях есть проведение переговоров и презентаций добавить в необходимые знания технологий проведения презентаций. | Принято, добавлены: - «Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии»; - «Технологии подготовки и проведения презентаций» |
| 4 | Брандаус Андрей Сергеевич | 1С:Северо-Запад, директор | А где перечислены базовые знания, которыми специалист должен обладать на входе в профессию? | Принято, добавлено в пояснительную записку, поскольку макет самого профессионального стандарта таких разделов/полей не предусматривает. |
| 5 | Кононов Сергей Владимирович | Неоком Софтвеа, руководитель отдела разработки программного обеспечения | Замечаний нет. Предложение: начать применять профессиональные стандарты "Специалист по информационным системам" и "Руководитель проектов в области ИТ" как можно быстрее. | Принято, включено в пояснительную записку для передачи предложения заказчику. |

- Приложение Г

Рецензии на проект профессионального стандарта

В ходе обсуждение проекта профстандарта «Руководитель проектов в области информационных технологий» индивидуальное по электронной почте и другим каналам связи были получены следующие рецензии, экранные копии которых приведены на Рисунок 15 и Рисунок 16.

Рисунок 15

Рисунок 16

«Планировать, инициировать и управлять проектами в области информационных технологий (ИТ). Возглавлять и направлять работу технического персонала. Быть связующим звеном между бизнесом и техническими аспектами проекта. Планировать фазы проекта и оценивать влияние каждой фазы на бизнес. Отслеживать прогресс проекта для обеспечения того, что цели по срокам, стоимости и соответствию стандартам достигаются» (англ., перевод С.Ю. Марцынюка).

«Управлять исполнением проекта для обеспечения соответствия бюджета, сроков и содержания. Разрабатывать и обновлять планы проектов в области информационных технологий, включая такую информацию, как цели проекта, технологии и системы, спецификации, графики, финансирование и обеспечение персоналом. Отслеживать прохождение контрольных точек проекта и выпуска выходной продукции. Общаться с персоналом проекта на предмет выявления и решения проблем. Разрабатывать и управлять иерархической структурой работ (ИСР) в ИТ-проектах. Выпускать выходную продукцию проекта в соответствии с применимыми стандартами качества. Подготавливать отчетность о ходе выполнения работ по проекту, собирая, анализируя и обобщая информацию и тенденции. Направлять и координировать работы персонала проекта. Разрабатывать и выполнять план коммуникаций в проекте. Определять обязанности, ответственность и права для персонала проекта» (англ., перевод С.Ю. Марцынюка).